ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
по выявлению, локализации, уничтожению и предотвращению распространения амброзии

Разработан в соответствии с Постановлением Правительства Республики Молдова №111/2026 и Dispoziția ANSA nr. 21.

| № | Мероприятие | Ответственные службы/лица | Срок исполнения | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание местной рабочей группы по борьбе с амброзией | Районный совет, Примэрии | До 20 мая | Распоряжение/приказ |
| 2 | Проведение информационной кампании среди населения | Примэрия, УБПП, ЦОЗ, Экологическая служба, местные СМИ | Май–июнь | Фотоотчёт, публикации |
| 3 | Обследование территорий населённых пунктов и Сельхозяйственных земель | примэрия, сельхозспециалисты УБПП, Экологическая служба | До 25 мая | Акт обследования |
| 4 | Составление карты очагов амброзии | Примэрия, сельхозспециалисты, Экологическая служба, УБПП | До 25 мая | Карта заражённых участков |
| 5 | Распространение уведомлений собственникам земель с предписанием по ликвидации амброзии | Примэрия, кадастровые службы | До 25 мая | Реестр уведомлений |
| 6 | Передача данных в национальную платформу ANSA | УБПП | До 25 мая | Подтверждение отправки |
| 7 | Очистка территорий общего пользования от амброзии | Примэрия, коммунальные службы | Май–сентябрь | Фотофиксация |
| 8 | Уничтожение амброзии вдоль дорог | Дорожные службы, примэрия | Июнь–август | Акты выполненных работ |
| 9 | Уничтожение амброзии возле водоёмов и оросительных систем | Владельцы/администраторы объектов | Июнь–август | Проверка на месте |
| 10 | Проведение агротехнических мероприятий на сельхозугодьях | Землепользователи, фермеры | Вегетационный период | Полевые проверки |
| 11 | Первоначальные инспекция в очагах указанных на карте территорий, в которых не были приняты меры по борьбе с амброзией | Инспекторы УБПП Экологическая служба | 1–15 июля | -Протокол о правонарушении |
| 14 | Повторная проверка – установление текущего состояния участков, ранее выявленных как заражённые амброзией | Инспекторы УБПП Экологическая служба | 16–31 июля | Акт контроля или Протокол о правонарушении |
| 15 | Фото- и видеофиксация очагов и нарушений | Инспекторы УБПП Экологическая служба | Постоянно | Электронный архив |
| 16 | Ведение реестра нарушений и санкций |  | Постоянно | Реестр |
| 17 | Контроль необрабатываемых и заброшенных земель | Примэрия, Экологическая служба | Июнь–сентябрь | Акты обследования |
| 18 | Информирование населения о штрафах и рисках для здоровья | Центр общественного здоровья, Экологическая служба | Май–август | Информационные материалы |

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СЛУЖБ

- - Примэрия: координация местных мероприятий, информирование населения, организация очистки общественных территорий.

- -Управление по Безопасности Пищевых Продуктов: фитосанитарный контроль, проведение инспекций, составление протоколов представителям сельскохозяйственных территорий и отчётность.

- -Территориальная экологическая служба: участие в мониторинге распространения амброзии;  экологический контроль территорий;

- составление протоколов администраторам дорог общего пользования, водооттоков, озёр, оросительных систем и прудов, населённых пунктов, парков и т.д.

- -Коммунальные и дорожные службы: уничтожение амброзии вдоль дорог и общественных территорий.

- -Собственники и пользователи земель: обязательное уничтожение амброзии на принадлежащих участках.

- -Медицинские и санитарные службы: информирование населения о вреде амброзии.

За невыполнение обязанностей по уничтожению амброзии применяются меры ответственности согласно Кодексу о правонарушениях Республики Молдова.