Proiect

PROGRAM LOCAL GESTIONARE DEȘEURI

or. Tvardița, raionul Taraclia

2026-2030

Primăria or. Tvardița

Email:  primaria.tvarditsa1866@gmail.com   , web: www.tvardita.md

Adresă Web document on-line: ___________

Data aprobării PLGD de către Consiliul local: _______

Cuprins

ABREVIERI	4

Capitol 1. INTRODUCERE	5

1.1. Scopul PLGD	5

1.2. Principiile care stau la baza activităților de gestionare a deșeurilor	6

1.3. Aspecte legale privind gestionarea deșeurilor	7

1.4. Procesul de planificare și consultare PLGD	11

1.5.	Orizontul de timp PLGD	12

1.6. Categorii de deșeuri care fac obiectul PLGD	12

Capitol 2. SITUAȚIA CURENTĂ	13

2.1. Date despre orașul Tvardița	13

2.1.1. Context geografic	13

2.1.2. Date demografice și așezări umane	14

2.1.3. Dezvoltarea economică	15

2.2. Cantitatea și compoziția deșeurilor	16

2.2.1. Cantitatea de deșeuri municipale generate	16

2.2.1. Compoziția deșeurilor municipale	17

2.3.	Colectare și transportare deșeuri	17

2.3.1.	Infrastructură pentru colectare deșeuri	17

2.3.3. Acces la servicii de salubrizare	20

2.3.4. Colectare separată	20

2.3.5. Tarife/taxe pentru gestionarea deșeurilor municipale	20

2.4. Eliminarea deșeurilor	21

2.5. Conformitatea legală	22

2.6. Nivelul de informare a populației	23

2.7. Finanțare și buget	24

Capitolul 3. PLANIFICAREA GESTIONĂRII DEȘEURILOR	25

3.1. Proiecții privind gestionarea deșeurilor	26

3.2. Obiective şi ţinte privind gestionarea deşeurilor.	27

Capitolul 4. OPȚIUNI ȘI BUGET NECESARE PENTRU GESTIONARE DEȘEURI	30

4.1. Analiza opțiuni de gestionare deșeuri	30

4.2. Selectarea opțiunilor potrivite gestionare deșeuri	32

4.3. Estimarea costurilor aferente implementării opțiunii selectate pentru managementul deșeurilor	37

Anexa nr. 1. Planul de acțiuni pentru perioada 2026 – 2030	39

Anexa nr. 2. Dispoziția prin care a fost creat Grupul de lucru pentru elaborarea PLGD	49

Anexa nr. 3. Proces-Verbal Sedința grupului de lucru	50

Anexa nr. 4. Proces-Verbal consultare proiect PLGD or.Tvardița cu grupul de lucru	51

Anexa nr. 5. Chestionar evaluare percepție și grad de mulțumire a populației cu privire la gestionarea deșeurilor în or.Tvardița	52

# ABREVIERI

| APL | Administrația publică locală |
| --- | --- |
| CL | Consiliu Local |
| DBA | Deșeuri Baterii și Acumulatori |
| DEEE | Deșeuri de echipamente electrice și electronice |
| GL | Grup de lucru |
| PLGD | Program Local de Gestionare Deșeuri |
| PNGD | Program Național de Gestionare Deșeuri |
| REP | Responsabilitatea Extinsă a Producătorului |
| RMD | Regiuni de Management a Deșeurilor |
| SIGD | Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor |

# Capitol 1. INTRODUCERE

## 1.1. Scopul PLGD

Prezentul Programul Local pentru Gestionarea Deșeurilor în orașul Tvardița (denumit în continuare PLGD or.Tvardița) este elaborat în corespundere cu Ghidul metodologic privind elaborarea Programelor locale de gestionare deșeuri aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului nr.44 din 12.03.2024 în vederea conformării la prevederile art. 35 alin. (2) și art. 37 din Legea 209/2016 privind deșeurile.

Scopul prezentului PLGD constă în organizarea eficientă a gestionării deșeurilor generate la nivel local, în strictă conformitate cu prevederile cadrului legal național și cu obiectivele dezvoltării durabile.

Necesitatea elaborării PLGD derivă din imperativul dezvoltării unui Sistem de Management Integrat al Deșeurilor (SMID). Acest program abordează problemele specifice identificate la nivel local și propune soluții adaptate nevoilor localității Tvardița, care urmează să fie implementate în perioada 2026–2030.

Este nevoie de o combinație de metode care să asigure o gestionare adecvată și rentabilă a diferitelor tipuri de deșeuri solide, adaptate la specificul local și la proprietățile unice ale fluxurilor de deșeuri din localitate.

PLGD pentru or.Tvardița este elaborat de A.O. “Centrul de instruire și consultanță E-Circular”, activitate parte a Proiectului “Comunicare strategică privind managementul deșeurilor pentru RMD 5, 8 și 1” finanțat de Suedia pentru a îndeplini cerințele de planificare locală și pentru a răspunde nevoilor comunității. Acest program are un accent deosebit pe măsurile ce urmează a fi implementate în următorii 5 ani, având în vedere că programul va fi revizuit și actualizat periodic pe măsură ce or.Tvardița progresează spre obiectivul său pe termen lung de reducere semnificativă a deșeurilor și de integrare a principiilor economiei circulare.

Până în prezent, în orașul Tvardița au fost derulate proiecte relevante în domeniul gestionării deșeurilor, detaliate în Tabelul 1.

Tabelul nr. 1. Proiecte de gestionare a deșeurilor municipale în or.Tvardița, perioada 2022-2025

| Localitatea | Beneficiarii | Denumirea și descrierea proiectului | Finanțat de | Valoarea proiectului (lei) | Anul de implementare | Activități realizate/planificate | Statut implementare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tvardița | Primăria Tvardița | Pubele oferite de AO „Văzrajdane”, GAL Eco Bugeac | AIPA | 60 mii lei | 2025 | 124 tomberoane | Realizat |

* https://tuk.md/novosti/v-tvardice-pojavjatsja-124-kontejnera-dlja-musora-mestnaja-npo-realizuet-jekologicheskij-proekt/

## 1.2. Principiile care stau la baza activităților de gestionare a deșeurilor

Buna organizare a gestionării deșeurilor în orașul Tvardița depinde de aplicarea corectă a principiilor fundamentale recunoscute la nivel național, în special ierarhia deșeurilor, care stabilește o prioritizare a operațiunilor de gestionare deșeuri. Potrivit ierarhiei, prioritate se acordă prevenirii deșeurilor, urmată de pregătirea pentru reutilizare, reciclare sau alte operațiuni de recuperare. Eliminarea finală este considerată drept cea mai puțin preferată opțiune conform ierarhiei.

De asemenea, respectarea altor principii-cheie, precum „poluatorul plătește” și „proximitatea,” asigură atât responsabilizarea generatorilor de deșeuri, cât și utilizarea unor soluții adaptate specificului local. Aceste principii reprezintă fundamentul pentru construirea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor, menit să protejeze sănătatea populației și resursele naturale

- Principiul poluatorul plătește, corelat cu principiul Responsabilității Extinse a Producătorului, stabilește necesitatea creării unui cadru legislativ şi economic corespunzător, astfel încât costurile pentru gestionarea deșeurilor să fie suportate de generatorul acestora;

- Principiul proximității, corelat cu principiul autonomiei, care stabilește că deșeurile trebuie să fie tratate și eliminate cât mai aproape de sursa de generare, iar exportul deșeurilor periculoase este posibil numai către acele țări care dispun de tehnologii adecvate de eliminare și numai în condițiile respectării cerințelor Regulamentului privind transferul deșeurilor;

- Principiul Responsabilității extinse a producătorilor, pentru a se asigura că producătorii de produse (EEE-uri, ambalaje, baterii și acumulatori, uleiuri, vehicule) poartă responsabilitate financiară și organizațională pentru gestionarea deșeurilor rezultate la finele ciclului de viață a produselor plasate pe piață.

Tabelul 2

Acțiuni propuse pentru fiecare opțiune de management deșeuri conform Ierarhiei Deșeurilor

| Opțiuni | Acțiuni propuse |
| --- | --- |
| Prevenirea și reducerea deșeurilor | - Organizarea de sesiuni educative pentru locuitori privind reducerea risipei alimentare, evitarea produselor de unică folosință și achiziționarea responsabilă. - Distribuirea de ghiduri pentru compostarea deșeurilor biodegradabile la gospodării și crearea unui program de sprijin pentru locuitorii care doresc să implementeze această practică. - Crearea unui punct de colectare unde locuitorii pot aduce obiecte reutilizabile (mobilier, haine, electronice) pentru a fi reparate și reutilizate. - Colaborarea cu organizații care se ocupă cu donarea hainelor sau echipamentelor reutilizabile pentru persoanele vulnerabile. |
| Reciclarea deșeurilor | - Identificarea operatorilor autorizați pentru colectarea și reciclarea deșeurilor (ex. hârtie/carton, plastic, sticlă, DEEE) - Organizarea colectării separate la sursă pe 4 categorii - Amenajarea unor spaţii speciale pentru depozitarea deşeurilor colectate separat, dimensionate corespunzător, pentru a asigura protecţia mediului și a sănătăţii populaţiei |
| Eliminarea deșeurilor | - Reducerea cantității de deșeuri eliminată prin depozitare - prin colectarea separată a deșeurilor: reciclabile (plastic, hîrtie și sticlă), DEEE și deșeuri organice (promovarea compostării în localitate); Închiderea gunoiștii din localitate |

## 1.3. Aspecte legale privind gestionarea deșeurilor

Gestionarea corectă a deșeurilor în or.Tvardița presupune asigurarea conformității legislative. Din acest considerent fiecare din măsurile propuse prin prezentul PLGD are la bază următoarele prevederi legislative:

Tabelul 3

Sinteza principalelor prevederi privind gestionarea deșeurilor

| Act normativ | Principalele reglementări |
| --- | --- |
| Legea nr.1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător | Art. 10. - Autoritățile administrației publice ale comunei (Orașului), orașului, în conformitate cu prezenta lege și cu alte acte normative din domeniul protecției mediului: a) asigură păstrarea unui mediu înconjurător sănătos şi folosirea rațională a resurselor naturale, exercită un control permanent asupra respectării legislației cu privire la protecția mediului; c) asigură gestionarea și evidența deșeurilor de pe teritoriul administrat și transmiterea informației referitoare la deșeuri și la gestionarea acestora în conformitate cu Legea nr. 209/2016 privind deșeurile și cu Instrucțiunea cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora, aprobată de Guvern; d) asigură construirea şi funcționarea instalațiilor de epurare în conformitate cu standardele stabilite pentru apele reziduale, supraveghează echipamentele şi dispozitivele de preepurare a apelor reziduale, de reținere a noxelor; i) acordă priorități şi înlesniri întreprinderilor ce desfășoară activități economice nonpoluante şi sistemelor de producție cu circuit închis, sistează planificarea, construirea şi lucrările pentru efectuarea cărora s-a obținut autorizația autorităților pentru mediu. Art. 69. – În completarea art. 9 și 10, autoritățile administrației publice locale sunt obligate: a) să asigure implementarea și respectarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile; b) să contribuie la stabilirea unui sistem de management integrat al deșeurilor la nivel regional și să asigure cooperarea regională în vederea constituirii asociațiilor regionale de management al deșeurilor. |
| Legea nr. 209/2016 privind deșeurile | Articolul 11. Atribuțiile autorităților administrației publice locale (1) În vederea implementării legislației în domeniul gestionării deşeurilor, autoritățile administrației publice locale, în limita resurselor financiare aprobate în acest scop de către consiliul local pe anul bugetar respectiv, realizează următoarele activităţi: a) crearea unui sistem eficient de colectare, de asigurare etapizată a condițiilor pentru colectare separată și de transportare a deșeurilor și stabilirea modului de funcționare a acestuia, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale altor acte normative; b) alocarea terenurilor necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, inclusiv pentru colectarea deşeurilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului, dotarea acestora cu containere specifice tipurilor de deşeuri, precum şi funcţionalitatea acestora; d) amenajarea unor spaţii speciale pentru depozitarea deşeurilor colectate separat, dimensionate corespunzător, pentru a asigura protecţia mediului și a sănătăţii populaţiei; e) depozitarea deșeurilor municipale doar în locurile special amenajate în corespundere cu documentația de urbanism; g) evidenţa datelor şi informaţiilor privind deşeurile şi gestionarea deşeurilor municipale colectate de la populaţie, de la unităţile comerciale şi instituţii, în bază de contract, raportînd anual aceste date, prin intermediul operatorilor de gestionare a deșeurilor municipale, Agenția de Mediu în conformitate cu metodologia de ţinere a evidenţei şi de transmitere a informaţiei, aprobată de Guvern. (2) Autorităţile administraţiei publice locale contribuie, în limitele competențelor stabilite de prezenta lege, la stabilirea unui sistem de management integrat al deşeurilor la nivel regional şi asigură cooperarea regională în vederea constituirii asociațiilor regionale de management al deşeurilor. (3) Autoritățile administrației publice locale pot împuternici, în condițiile legii, asociațiile de dezvoltare intercomunitară să exercite, în numele şi pe seama autorităților respective, atribuțiile prevăzute la alin. (1) lit. a), d)–g) și la alin. (2). Articolul 35. Implicarea autorităţilor administrației publice centrale și locale în elaborarea programelor de gestionare a deşeurilor (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor furniza, la solicitarea Ministerul Mediului, informaţia necesară la elaborarea Programului naţional pentru gestionarea deşeurilor. (2) În baza Programului naţional pentru gestionarea deşeurilor, autorităţile administraţiei publice locale elaborează programele locale de gestionare a deşeurilor în conformitate cu prezenta lege. (3) Conţinutul programelor locale menţionate la alin. (2) este în corespundere cu obiectivele şi măsurile prevăzute de Programul naţional pentru gestionarea deşeurilor. |
| Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală | art.14 alin.(2) lit.h), „Consiliul local realizează competența privind organizează serviciile publice de gospodărie comunală, determină suportul financiar în cazul cheltuielilor bugetare, decide asupra regulilor de asigurare a curăţeniei în localitate”. art.29 alin.(1) lit.i) „Primarul localității, exercită în teritoriul administrat, atribuția de a propune consiliului local schema de organizare şi condiţiile de prestare a serviciilor publice de gospodărie comunală, ia măsuri pentru buna funcţionare a serviciilor respective de gospodărie comunală”. art.14 alin.(2) lit.w1), „Consiliul local realizează competența privind formarea comisiilor administrative conform legislaţiei în vigoare” art.29 alin.(1) lit.m1), „Primarul localității, exercită în teritoriul administrat, atribuția de a desemna agentul constatator în condiţiile Codului contravenţional”. art.80, Consiliul local poate decide înfiinţarea, în condiţiile legii, a unor întreprinderi municipale şi societăţi comerciale, în scopul executării unor lucrări de interes local, prin utilizarea capitalului statutar constituit din aportul consiliului respectiv şi al altor persoane juridice şi fizice. art.14 alin.(2) lit.q), Consiliul local decide aprobarea, în condiţiile legii, a normelor specifice şi tarifelor pentru instituţiile publice şi serviciile publice de interes local din subordine. |
| Legea nr.1402/2002 privind serviciile publice de gospodărie comunală | Art.9. alin. (2) Finanţarea cheltuielilor curente de capital ale sistemelor publice locale de gospodărie comunală se asigură din bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor, care se formează prin încasarea de la consumatori a sumelor reprezentînd contravaloarea serviciilor furnizate/prestate şi prin instituirea unor taxe speciale potrivit legii, şi suplimentar, din bugetele locale sau, după caz, din alocaţiile acordate de Guvern. |
| Codul fiscal* nr. 1163-XIII din 24.04.1997 | Taxa pentru salubrizare se calculează de către serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale al autorității administraţiei publice locale, în funcţie de baza impozabilă şi cota concretă a acestora ( art. 293 alin. (2), lit. p) din anexă la titlul VII din Codul fiscal). Art.293 Modul de calculare a taxelor locale (in cazul de față taxei de salubrizare) (2) Calculul taxelor stipulate la art.291 lit.k), n) şi p) se efectuează de către organele împuternicite de autoritatea administraţiei publice locale. (5) În cazul obiectelor impunerii stipulate la art.291 lit.e), i), j) şi q), taxele aferente acestora se calculează din ziua indicată de către autoritatea administraţiei publice locale în autorizaţiile/notificările/coordonările corespunzătoare, eliberate de către aceasta, şi pînă în ziua în care termenul de valabilitate a autorizaţiilor/ notificărilor/coordonărilor a expirat sau acestea au fost suspendate, anulate, retrase în modul stabilit de legislaţia în vigoare. |
| H.G. nr. 212/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice | 7. În scopul colectării separate a DEEE provenite de la gospodăriile particulare, producătorii care își onorează responsabilitatea extinsă a producătorului prin intermediul sistemelor colective, de comun acord cu autoritățile publice locale ale unităților administrativ-teritoriale: 1) vor organiza, vor gestiona și vor coordona colectarea separată a DEEE de la gospodăriile particulare și transportul acestora la punctele de colectare fixe și mobile prin intermediul serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile. La solicitarea sistemului colectiv, administrația publică locală pune la dispoziție gratuit spațiu pentru crearea punctului de colectare a DEEE; 2) vor stabili și vor comunica organului central de mediu al administrației publice modalitatea și frecvența de colectare a DEEE de la gospodăriile particulare, prin intermediul serviciului de salubrizare sau prin intermediul unui alt agent economic autorizat pentru colectarea DEEE în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament. Frecvența de colectare trebuie sa fie de cel puțin o dată pe semestru; 3) vor preda DEEE colectate către producătorii sau sistemele colective ale acestora în vederea realizării tratării și reciclării DEEE colectate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament; 4) vor asigura existența și funcționarea a cel puțin unui punct de colectare a DEEE provenite de la gospodăriile particulare pentru localitățile cu un număr minim de 10 000 de locuitori. Pentru localitățile mai mici, colectarea DEEE se va efectua în cadrul campaniilor de colectare a DEEE, organizate semestrial de către serviciul de salubrizare; 5) vor asigura evidența DEEE intrate și ieșite din punctele de colectare prevăzute la subpct. 4) și raportarea anuală a datelor organului central de mediu al administrației publice, conform modului de evidență și de raportare a informațiilor stabilit în art. 32 alin. (3) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile. 19. Sistemele colective suportă costurile de colectare și de separare a deșeurilor colectate prin intermediul punctelor de colectare. Costurile se stabilesc de comun acord cu autoritățile publice locale ale unităților administrative, dar nu trebuie să depășească taxa unitară stabilită pentru serviciul de salubritate pentru populație. 82. Producătorii, în coordonare cu organul central de mediu al administrației publice, precum și autoritățile administrației publice locale promovează și cofinanțează campanii de informare și educare a consumatorilor pentru a-i încuraja să faciliteze procesul de colectare, reutilizare, tratare și valorificare a DEEE. |
| H.G. nr. 561/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajul și deșeurile de ambalaj | Pct.18 Autoritățile publice locale sau, după caz, asociațiile regionale de management al deșeurilor, de comun acord cu sistemele colective, sunt responsabile pentru deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale și asigură, prin intermediul operatorului de salubrizare, colectarea separată, transportul către instalațiile de sortare, sortarea deșeurilor menajere și similare care includ deșeurile de ambalaje și încredințarea acestora, direct sau prin intermediul sistemelor colective, spre valorificare. Pct. 40 Sistemele colective suportă costurile de colectare și de separare a deșeurilor colectate prin intermediul punctelor de colectare. Costurile se stabilesc de comun acord cu autoritățile publice locale, dar nu trebuie să depășească taxa unitară stabilită pentru serviciul de salubritate pentru populație. |
| H.G. nr. 586/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori | 38. În scopul colectării separate a DBA portabili provenite de la gospodăriile particulare, producătorii care își onorează responsabilitatea extinsă a producătorului prin intermediul sistemelor colective, de comun acord cu autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale: 1) organizează, gestionează și coordonează colectarea separată a DBA portabili de la gospodăriile particulare, precum și transportul acestora la punctele de colectare fixe și mobile prin intermediul serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 209/2016 privind deșeurile. La solicitarea sistemului colectiv, administrația publică locală pune la dispoziție, gratis, spațiu pentru crearea punctului de colectare a DBA portabili; 2) stabilesc și comunică Agenției modalitatea și frecvența de colectare a DBA portabili de la gospodăriile particulare, prin intermediul serviciului de salubrizare, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament. Frecvența de colectare trebuie să fie de cel puțin o dată în semestru; 3) predau DBA portabili colectate către producătorii sau sistemele colective ale acestora, în vederea realizării tratării, valorificării și reciclării DBA portabili colectate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament; 4) asigură existența și funcționarea a cel puțin unui punct de colectare a DBA portabili provenite de la gospodăriile particulare pentru localitățile cu un număr minim de 10 000 de locuitori. Pentru localitățile mai mici, colectarea DBA portabili se va efectua în cadrul campaniilor de colectare a DBA portabili, organizate semestrial de către serviciul de salubrizare; 5) asigură evidența DBA intrate și ieșite din punctele de colectare prevăzute la subpct. 4) și raportarea anuală a datelor Agenției, conform modului de evidență și de raportare a informațiilor stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 501/2018, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament. |
| #### H.G.nr. 610/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea anvelopelor uzate | 21. La solicitarea sistemului colectiv, administrația publică locală, în limitele resurselor financiare, pune la dispoziție spațiu pentru crearea punctelor de colectare a anvelopelor uzate prin intermediul contractării în conformitate cu legislația civilă. 66. Producătorii de anvelope noi care își onorează responsabilitatea extinsă în mod individual sau prin intermediul sistemelor colective, în coordonare cu Agenția de Mediu, precum și cu autoritățile administrației publice locale, promovează și cofinanțează campanii de informare, educare a consumatorilor, pentru a-i încuraja să faciliteze procesul de colectare, reutilizare, refolosire ca atare, reșapare, valorificare energetică și/sau reciclare a anvelopelor uzate. |

## 1.4. Procesul de planificare și consultare PLGD

Procesul de planificare și consultare PLGD pentru or.Tvardița prevede  6 etape: Inițierea procesului de planificare (considerații generale), Situația curentă, Planificare, Consultare, Implementare și revizuire periodică PLGD.

Figura 1. Procesul de planificare și implementare PLGD or.Tvardița

Procesul de consultare publică și acces la informații privind PLGD este realizat în corespundere cu prevederile:

- Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

- Hotărârea Guvernului nr. 1467/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul publicului la informația de mediu.

- Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului

Un rol important în procesul de planificare este participarea publicului în procesul de elaborare și consultare PLGD. În acest sens, prin Dispoziția nr. 193 a fost creat Grupul de lucru pentru elaborarea PLGD format reprezentați din diverse grupe de vârstă și interese. Componența GL este prezentată în (Anexa nr. 2). Membrii grupului de lucru s-au implicat activ și au fost consultați în vederea elaborării Planului de acțiuni la prezentul PLGD.

Prima ședință a Grupului de lucru a fost organizată la data de 01.05.2026. În cadrul ședinței conform agendei a fost analizată situația actuală privind managementul deșeurilor în or.Tvardița și posibile opțiuni de dezvoltare pentru a reduce cantitatea deșeurilor generate și depozitate la gunoiște, promovare colectarea separată în special a deșeurilor din plastic și a celor electronice (DEEE), dar și implementarea practicii de compostare. Toate propunerile colectate în cadrul ședinței GL au fost incluse în Planul de acțiuni prezentat în capitolul 3 (Anexa nr 1) din prezentul PLGD. Principalele constatări ale acestei ședințe se regăsesc în Procesul-Verbal, atașat la PLGD or.Tvardița (Anexa nr.3).

Ulterior, conform procesului de planificare și implementare PLGD or.Tvardița a fost organizată și consultarea PLGD, în cadrul GL la data de 05.05.2026. Ca rezultat membrii GL au confirmat că susțin și acceptă spre implementare acțiunile incluse în planul de acțiuni. Principalele aspecte ale acestei ședințe se regăsesc în Procesul-Verbal, atașat la prezentul PLGD (Anexa nr.4).

## Orizontul de timp PLGD

PLGD or.Tvardița este elaborat pentru perioada 2026 – 2030.

## 1.6. Categorii de deșeuri care fac obiectul PLGD

La moment în or.Tvardița serviciul de colectare deșeuri este organizat de către primărie.

În continuare, pentru prezentul PLGD se vor analiza datele pentru Deșeuri municipale, deșeuri provenite din gospodărie și deșeurile similare care provin din activități comerciale, industriale şi administrative, menționate la categoria 20 din Lista deșeurilor colectate în amestec și separat, inclusiv deșeurile de ambalaje din categoria 15.

Tabelul 4

Tipuri de deșeuri care fac obiectul planificării

| Tip deșeu | Coduri |
| --- | --- |
| Deșeuri municipale (deșeuri menajere și deșeuri asimilabile provenite din comerț, industrie și instituții), inclusiv fracțiuni colectate separat: | 20 |
| fracții colectate separat (cu excepția 15 01) | 20 01 |
| deșeuri din grădini și parcuri (inclusiv deșeuri din cimitire) | 20 02 |
| alte deșeuri municipale (deșeuri municipale amestecate, deșeuri din piețe, deșeuri stradale, deșeuri voluminoase etc.) | 20 03 |
| Ambalaje și deșeuri de ambalaje (inclusiv deșeuri municipale de ambalaje colectate separat) | 15 01 |
| Deșeuri de echipamente electrice și electronice | 20 01 21* 20 01 23* 20 01 35* 20 01 36 |

# Capitol 2. SITUAȚIA CURENTĂ

## 2.1. Date despre orașul Tvardița

Pentru o planificare corectă a activităților de gestionare deșeuri în or.Tvardița, în capitolul 2 se prezintă o analiză detaliată a situației curente, respectiv se prezintă informații despre contextul geografic, date demografice, dezvoltarea economică, cantitatea de deșeuri generată, compoziția deșeurilor, cum este organizată gestionarea deșeurilor, nivelul de conformare legislativă și surse de finanțare actuale pentru gestionarea deșeurilor.

### 2.1.1. Context geografic

Tvardița este un oraș din raionul Taraclia. Orașul are o suprafaţă totală de circa 5,37 km2. Localitatea se află la distanța de 118 km de Chișinău și 44 km de Taraclia.

Conform tabelului nr.5, suprafața totală a localității este de 8135 ha, din care 6898 ha reprezintă terenuri agricole, plantații forestiere 396 ha.

Tabelul 5

Structura terenurilor din or.Tvardița, (ha)

| Indicator | Hectare | % |
| --- | --- | --- |
| Suprafața totală | 8135 | 100% |
| Total terenuri agricole, din care: | 6898 | 85% |
| Terenuri arabile | 5164 | 63% |
| Plantații perene | 361 | 4% |
| Plantații forestiere | 396 | 5% |
| Altele tipuri de terenuri | 2214 | 27% |

Fig.1 Structura terenurilor din or.Tvardița (%)

În conformitate cu Strategia pentru Gestionarea Deșeurilor 2017-2027, or.Tvardița este parte a Regiunii de Management Deșeuri nr.1, regiune din care fac parte 6 raioane: r-ul  Cahul, r-ul, Cantemir , r-ul, Taraclia și Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia (UTAG) care include trei raioane: r-ul, Comrat, r-ul, Ceadâr -Lunga și r-ul, Vulcănești.

Tvardița

Figura 3. Planificarea regională RMD 1

Sursa: https://mediu.gov.md/ro/content/studii-de-fezabilitate

### 2.1.2. Date demografice și așezări umane

Orașul Tvardița numără o populație totală de 5.080 locuitori (reședință permanentă).

Conform datelor din tabelul nr. 6 se atestă o micșorare de 1,66 % a numărului populației din sat în perioada 2021-2025.

Tabelul 6

Indicatorii socio-demografici în RM și în or.Tvardița

| Indicator | Republica Moldova | or.Tvardița |
| --- | --- | --- |
| Suprafața (km2) | 33.846 | 5,37 km² |
| Populația | 2.512.800 | 5.080 |

Tabelul 7

Dinamica populației în ultimii 5 ani, or.Tvardița (%)

| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025/2021 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Localitate | 5.288 | 5.288 | 5.182 | 5.100 | 5.080 | -4% |

Fig.2 Dinamica populației în ultimii 5 ani (%)

Tabelul 8

Prognoza populației pentru următorii  2025-2035 (%)

| Indicator | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Localitatea | 5.344 | 5.080 | 4.765 | 4.463 |

### 2.1.3. Dezvoltarea economică

Conform datelor Biroului Național de Statistică și prezentate în tabelele nr.9-10, activitățile economice nelicențiate sunt orientate în special pe activități de comerț cu amănuntul, agricultură (cultivarea legumelor și cerealelor, creșterea animalelor), prestări servicii.

Tabelul 9

Numărul de întreprinderi înregistrate după forma juridică, anul 2025

| Forma juridică | Număr |
| --- | --- |
| Întreprinderi individuale | 16 |
| Societăți cu răspundere limitată | 22 |
| Întreprinderi municipale | 1 |
| Întreprinderi de stat | 7 |
| Asociații de gospodării țărănești | 15 |
| Întreprinderi colective | 1 |
| Total întreprinderi: | 62 |

Tabelul 10

Cele mai importante întreprinderi din localitate pe domenii de activitate

| Сфера деятельности | Название компании |
| --- | --- |
| Спиртокурение, производство вин и шампанских вин. | I.C.S. "BULGARI WINERY" S.R.L. |
| Переработка табака и производство сигарет. | S.R.L. "BT-TABAC HOLDING" |
| Вино коньячное производство | I.C.S. FABRICA DE VINURI SI DIVINURI "МОЛДАВСКИЙ СТАНДАРТ” |
| Вино коньячное производство | S.R.L. "ZOLOTOI AIST" |
| Производство кирпича и кирпичных изделий | S.R.L. "ERGOBRIX" |
| Банкетный зал | "COJOCAR N." I.I. |
| Сельскохозяйственное производство | S.C. "AGROFAVOR" S.R.L. |
| Производство лекарственных препаратов | "LUXFARMOL" S.R.L. |
| Строительный магазин | I.I. ALECO-SAVRIEV |
| Сельскохозяйственное производство | S.R.L. FLOARE DE AUR |
| Сельскохозяйственное производство | S.R.L. "AGROPRIM TV" |
| Свиноферма | S.R.L. LIUD-MASIV |
| Сельскохозяйственное производство | S.R.L. MIXTRANS |
| Виноградарство, садоводство | S.R.L. "VINLOZ" |
| Сельскохозяйственное производство | S.R.L. "UNIVERSALAGRO" |
| Производство топливных брикетов | S.R.L. "BRICHET DE LUX" |
| Банкетный зал | I.I. "CALINCOV ALEXANDR" |
| Сельскохозяйственное производство | S.R.L. DMITRI & IVAN BODLEV |
| Сельскохозяйственное производство | G.T. "GLADCENCO CONSTANTIN CONSTANTIN" or. Tvardita |
| Сельскохозяйственное производство | G.T. "PASCALOVA ANNA CHIRILL" or.Tvardita |
| Цветоводство | G.T. "DIMITROV VLADIMIR DMITRI" or.Tvardita |
| Виноградарство | G.T. "VINE" or.Tvardita |
| Сельскохозяйственное производство | G.T. "JELEAPOV BORISLAV STEPAN" |
| Сельскохозяйственное производство | G.T. "NICOLAS" |
| Автомобильная заправочная станция | "UNIVERSAL-2" COOP |
| Виноградарство, Сельскохозяйственное производство | S.R.L. MOLDAGROTRADE |
| Государственные медицинские услуга | Центр Здоровья г. Твардица |
| Государственные образовательные услуги | Детский сад №1 |
| Государственные образовательные услуги | Детский сад №2 |
| Государственные образовательные услуги | Теоретический лицей г.Твардица |

## 2.2. Cantitatea și compoziția deșeurilor

Pentru planificarea corectă a procesului de gestionare deșeuri în continuare se vor analiza 2 indicatori privind cantitățile de deșeuri generate și gestionate pentru ultimii 5 ani și anume:

- Cantitatea totală de deșeuri generate într-un an (tone/an)

- Indicator de generare a deșeurilor (kg/locuitor/an).

### 2.2.1. Cantitatea de deșeuri municipale generate

Luând în considerare că în or. Tvardița până la moment nu au fost efectuate calcule (prin cântărire) a cantităților de deșeuri generate, respectiv nu au fost raportate datele privind deșeurile generate nici la BNS și nici la Agenția de Mediu, în continuare se vor utiliza datele privind indicii de generare a deșeurilor incluși în PNGD: 0,5-0,7 kg/loc/zi pentru localitățile rurale și respectiv 0,9 kg/loc/zi pentru localitățile urbane mici și centrele raionale, aplicând formula:

CANTITATEAdeșeuri generată (tone/an) =

Populația Totală * Indicator generare deșeuri (kg/loc/zi) * 365 zile =

5.080 loc.* 0,9kg/loc/zi * 365 zile =  1.699 tone/an

În cazul estimării deșeurilor generate, s-a luat în considerate cifra de 5.080 cetățeni care de facto locuiesc permanent în localitate (conform datelor prezentate de către primărie).

### 2.2.1. Compoziția deșeurilor municipale

Dat fiind lipsa evidenței deșeurilor generate în or.Tvardița, lipsesc și date despre compoziția deșeurilor. În acest sens se vor utiliza date privind compoziția deșeurilor din Studiul de caracterizare a deșeurilor și evaluare a perspectivelor de producere a energiei din deșeuri în Moldova

Tabel 11.

Compoziția deșeurilor în or.Tvardița, parte din RMD 1

| Indicator |  |  |
| --- | --- | --- |
| Populație |  | 5.080 |
| Cantitatea estimativă de deșeuri generate anual (tone) |  | 1.669 |
| Deșeuri organice | 53% | 888 |
| Plastic | 9% | 148 |
| Hîrtie | 6% | 100 |
| Sticlă | 5% | 80 |
| Textile | 3% | 44 |
| Metal | 3% | 56 |
| Deșeuri inerte | 7% | 113 |
| Deșeuri periculoase | 0,3% | 5 |
| Produse complexe (ambalaje composite,non-ambalaje composite, deșeuri mixte de echipamente electrice și electronice) | 2% | 37 |
| Altele inclusiv fracții fine de 12 mm (scutece, deșeuri medicale/biologice, diverse) | 7% | 109 |
| Altele | 5% | 91 |

Conform datelor din Tabelul nr.11 cea mai mare pondere din total deșeuri generate în localitate revine deșeurilor organice, sau total  1.669 tone/an. Aceste rezultate impun necesitatea de a planifica în mod prioritar acțiuni pentru promovarea practicilor de reducere la sursă, compostarea deșeurilor organice, reducerea ambalajelor din plastic precum și educarea/implicarea comunității și a agenților economici din localitate în activitățile planificate pentru perioada 2025-2030 și respectiv realizarea Planului de acțiuni partea a prezentului PLGD.

Un interes aparte revine deșeurilor textile generate la nivel local, mai exact 44 tone/an, reieșind din obligativitatea Primăriei de a asigura din ianuarie 2025 colectarea separată a acestor deșeuri.

## Colectare și transportare deșeuri

### Infrastructură pentru colectare deșeuri

În or.Tvardița există un sistem de colectare a deșeurilor, serviciul este furnizat de către ÎM ,,GCL Tvardița”, care prestează serviciul de colectare deșeuri și în cîteva localități învecintate

Tabel 12. Operatori de salubrizare care își desfășoară activitatea în or.Tvardița

| Nr. | APL deservit | Denumire operator | Tipuri de deșeuri | Numărul populației din aria deservită | Tipuri și capacitatea unităților de transport (m3) deținute de operatori | Cât de suficientă este capacitatea operatorului | Calitatea servicii prestate de operator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Primăria or. Tvardița | Serviciu organizat de către Primăria or. Tvardița | Mixte | 5.080 |  | insuficient | În limita posibilităților |

Notă: Calitatea serviciilor prestate de operator vor fi evaluare după (FB- foarte bună, B – bună, N – necalitativă)

Deșeurile sunt colectate regulat cu Autospeciala de la gospodării, instituții publice și agenți economici. Toate deșeurile generate și colectate în localitate sunt aruncate la groapa de gunoi.

În tabelul 13 sunt prezentate vehiculele care sunt în dotarea ÎM, capacitatea și anul producerii.

Tabel 13. Vehiculele pentru salubrizarea localității, anul 2025

| Tipul vehiculului de colectare a deșeurilor | Capacitatea vehiculului de colectare a deșeurilor (m3) | Număr | Anul de fabricație |
| --- | --- | --- | --- |
| МАЗ-5903А2-390 | 16 | 1 |  |

Mai jos, sunt prezentate imagini cu vehicule utilizate pentru salubrizarea localităților.

Tabelul 14

Date despre drumul de acces la depozit deșeuri

| Nr. | Cod cadastral | Distanța până la depozit deșeuri (km) (din Tvardița) | Condiții de acces | Data când ultima data a fost reparat drumul de acces | Deținătorul drumului de acces |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | .40010200105.002........ | 8 | Nefavorabil-drum de tara | ----------------------- | APL |

Tabel 15. Schema de transportare a deșeurilor

| Tip deșeuri | Distanță până la depozit (km) | Distanță până la stație de transfer (km) |  | Distanță până la stația de sortare/reciclare (km) | Distanță până la instalații de compostare (km) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ex. Deșeuri municipale solide | 8 | ---------- | ------------- | ---------------- | -------------- | Ex. Deșeuri municipale solide |

Din tabelul de mai jos, se constată că la instituțiile publice, gunoiul este colectat în tomberoane mari, iar la gospodăriile casnice – în tomberoane de 120 l (parțial – nu pentru toate gospodăriile).  În localitate au fost instalate și urne stradale pentru colectarea deșeurilor de la pietoni.

Tabel 16. Recipiente pentru colectare deșeuri municipale, anul 2025

| Tip recipiente | Volum recipient (l/m3) | Anul de procurare | Mediul urban | Mediul rural | Formă de utilizate Colectare în amestec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| контейнер | 1100 |  | + |  | Смешанная |
| Мусорные баки | 120 | 2025 | + |  | Смешанная |

Pînă la moment, doar DEEE și DBA sunt oferite operatorilor autorizați pentru colectarea astfel de deșeuri.

Imagini cu cu recipiente/platforme pentru colectare deșeuri din or.Tvardița

### 2.3.3. Acces la servicii de salubrizare

Populația și agenții economici din or.Tvardița are  acces la servicii de colectare deșeuri.

Tabel 17

| Localitate | Grad de acoperire cu servicii de salubrizare(%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Total |  |  |  |  |  |
| Mediul urban | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Deșeurile sunt evacuate de la gospodării - săptămânal – la case rezidențiale. Graficul evacuării este prezentat public pe panoul primăriei și pe pagina web a primăriei.

În cazul modificării zilelor de evacuare deșeuri, populația este anunțată preventiv despre modificările graficului.

Tabel 28. Grafic evacuare deșeuri

| Tip deșeu | Grafic colectare |
| --- | --- |
| Deșeuri municipale (în amestec), case rezidențiale | https://tvardita.md/article/category/grafik-vyvoza-musora |

### 2.3.4. Colectare separată

La moment NU este colectarea separată organizată.

### 2.3.5. Tarife/taxe pentru gestionarea deșeurilor municipale

Primăria or.Tvardița a stabilit  Taxă salubrizare.

Taxă de salubrizare este aprobată conform conform art.9, alin. (2) din Legea nr.1402/2002 privind serviciile  publice de gospodărie comunală, este prevăzută pentru finanțarea cheltuielilor curente de capital ale sistemelor publice locale de gospodărie comunală.

Tabel 19. Cuantumul taxelor/tarifelor pentru serviciul de salubrizare

| Localitate | Mediu urban/rural | Cuantum tarif salubrizare (lei/pers/lunar) | Ponderea populației care achită tarif de salubrizare (%) | Cuantum taxa salubrizare (lei/pers/) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tvardița | Urban/rural | 36lei/familie/lunar | 73% |  |

## 2.4. Eliminarea deșeurilor

Toate deșeurile în localitate sunt depozitate la gunoiște.

|  | Coordonate: 46.177759626417284, 28.967605094767617 |
| --- | --- |
| Imagini cu amplasamentul depozitului de deșeuri din or.Tvardița |  |

În contextul în care infrastructura pentru RMD 1 nu a fost construită până la moment, în această regiune nu există la moment facilități pentru gestionarea conformă a deșeurilor, cum ar fi stații de transfer, stații de sortare și compostare și depozit regional. Lipsa acestor facilități este un impediment major în identificarea și implementarea unor soluții practice conforme pentru cantitatea de deșeuri generată inclusiv în or.Tvardița. În aceste condiții, reducerea cantității de deșeuri eliminate prin depozitare devine cea mai practică opțiune din punct de vedere al costurilor. Această reducere poate fi realizată prin măsuri temporare, dar eficiente, care să sprijine tranziția către un sistem integrat de gestionare a deșeurilor. De exemplu, promovarea colectării selective la sursă, chiar și în lipsa infrastructurii complexe, poate reduce semnificativ volumul deșeurilor reziduale. În paralel, compostarea la nivel local, fie la nivel de gospodărie, fie prin platforme temporare, poate transforma deșeurile organice într-o resursă valoroasă pentru agricultură.

Tabelul 20

Depozit deșeuri în or.Tvardița, anul 2025

| Depozit neconform | Autorizație de mediu | Capacitate (mc) | Capacitate disponibilă (mc) | An sistare activitate | An închidere | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lipsește | Lipsesc date | Lipsesc date | Lipsesc date | Lipsesc date | Decizia pentru amplasament al gunoiștii din localitate este aprobată prin consiliu |

Conform calculelor analizate în pct.2.2.1, anual în or.Tvardița se generează peste 1699 tone de deșeuri, sau în mediu 32,6 tone/săptămânal. Nu toate ajung la gunoiște, o parte sunt arse, unele deșeuri sunt utilizate pentru foc în gospodărie sau pentru hrană animale, etc.

## 2.5. Conformitatea legală

În tabelul nr.14 se prezintă o analiză a conformității legislative pentru sistemului local de gestionare deșeuri în  or.Tvardița.

Tabelul 21

Analiza de conformitate sistem actual de gestionare deșeuri

| Act normativ | Prevederi legislative | APL se conformează? |  |  | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NU | PARȚIAL |  |
| Legea nr.1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător | Art. 10. alin.a) și c) Art. 69. alin. a) și b) |  |  | Parțial | În localitate la moment sunt asigurate parțial condițiile necesare pentru gestionarea deșeurilor și respectiv protecția mediului. |
| Legea nr. 209/2016 privind deșeurile | Articolul 11. Atribuțiile autorităților administrației publice locale Articolul 35. Implicarea autorităţilor administrației publice centrale și locale în elaborarea programelor de gestionare a deşeurilor |  |  | Parțial | Nu se asigură colectarea separată a deşeurilor, inclusiv pentru colectarea deşeurilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului, dotarea acestora cu containere specifice tipurilor de deşeuri, precum şi funcţionalitatea acestora. Nu se asigură evidenţa datelor şi informaţiilor privind deşeurile şi gestionarea deşeurilor municipale colectate de la populaţie, de la unităţile comerciale şi instituţii, în bază de contract. A fost inițiată procedura de elaborare a unui PLGD pentru or.Tvardița. |
| Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală | art.14 alin.(2) lit.h art.29 alin.(1) lit.i) art.14 alin.(2) lit.w1) art.29 alin.(1) lit.m1) art.14 alin.(2) lit.q) | Da |  |  | Totodată consiliul local își îndeplinește competența privind organizarea serviciilor publice de gospodărie comunală, în cazul dat pentru gestionarea deșeurilor. |
| Legea nr.1402/2002 privind serviciile publice de gospodărie comunală | Art.9. alin. (2) | Da |  |  | Este aprobată tarif colectare deșeuri - 36 lei lunar familie. |
| H.G. nr. 212/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice | Pct. 7. |  | NU |  | Nu s-a stabilit la nivel local o conlucrare între APL și operatori autorizați în colectarea DEEE-urilor |
| H.G. nr. 561/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajul și deșeurile de ambalaj | Pct.18 |  | NU |  | Nu s-a stabilit la nivel local o conlucrare între APL și operatori autorizați/producători pentru colectarea separată a deșeurilor de ambalaje. |
| H.G. nr. 586/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori | Pct. 38. |  | NU |  | Nu s-a stabilit la nivel local o conlucrare între APL și operatori autorizați/producători pentru colectarea separată a deșeurilor de baterii și acumulatori. |
| #### H.G.nr. 610/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea anvelopelor uzate | Pct. 21. |  | NU |  | Nu s-a stabilit la nivel local o conlucrare între APL și operatori autorizați/producători pentru colectarea separată a anvelopelor uzate. |

## 2.6. Nivelul de informare a populației

Gestionarea durabilă a deșeurilor depinde în mare măsură de nivelul de conștientizare a populației și a personalului APL. În cazul de față, pentru elaborarea prezentului PLGD a fost realizată și o evaluare curentă a nivelului de percepție din partea populației privind serviciul de gestionare a deșeurilor în localitate.

Suplimentar, în Anexa nr.5 la PLGD se prezintă rezultatele chestionării online privind evaluare percepție și grad de mulțumire a populației cu privire la gestionarea deșeurilor în or.Tvardița. Datele analizate confirmă că 40% din respondenți au apreciat serviciul de salubrizare bine organizat.

Pe de altă parte, respondenții au confirmat că sunt foarte bine și bine informați cu referire la gestionarea deșeurilor în localitate (50% sunt foarte bine și bine informați).

Cu privire la problemele existente în privința colectării deșeurilor, 79% din respondenți consideră că cea mai mare problemă este lipsa infrastructurii de colectare separată a deșeurilor.

## 2.7. Finanțare și buget

După cum s-a descris în prezentul capitol, până la ziua de azi, Primăria or.Tvardița a stabilit și calculat Tariful colectare deșeuri de 36 lei lunar de familie.

Pentru comparație, în mun. Ungheni este stabilit tarif de colectare deșeuri de 54 lei/gospodărie lunar, iar taxa de salubrizare este de 120 lei per persoană anual.

În dependență de activitățile planificate și necesitățile identificate în or. Tvardița, o soluție aplicabilă în termen scurt ar fi stabilirea taxei/tarifului salubrizare în baza H.G. nr.881/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind calcularea tarifelor la unele servicii publice de gestionare a deșeurilor municipale.

Suplimentar la taxa de salubrizare, APL ar putea poate obține resurse financiare suplimentare din comercializarea deșeurilor reciclabile colectate, în cazul în care ar începe colectarea separată a deșeurilor reciclabile.

# Capitolul 3. PLANIFICAREA GESTIONĂRII DEȘEURILOR

În baza analizei situației curente din or. Tvardița în capitolul 3 se va elabora și Planul de acțiuni, parte a PLGD. Obiectivele generale privind gestionarea deşeurilor parte a PLGD pentru or. Tvardița vor fi stabilite pe baza obiectivelor prevăzute în PNGD:

- Obiectivul general 1. Dezvoltarea în Republica Moldova a unui sistem durabil de gestionare a deșeurilor, în vederea asigurării unui mediu sănătos și sigur pentru cetățeni

- Obiectivul general 2. Reducerea cantității de deșeuri generate, creșterea cu până la 40-60 % a ratei de recuperare și reciclare a produselor supuse regimului de responsabilitate extinsă a producătorului și sporirea nivelului de conștientizare privind importanța gestionării deșeurilor până în anul 2027

- Obiectivul general 3. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor necesare pentru gestionarea deșeurilor în cadrul unui sistem integrat, având ca scop prevenirea poluării mediului, reducerea cantităților de deșeuri depozitate și creșterea ratei de reciclare

Deșeurilor municipale includ:

- îmbunătățirea cadrului normativ și instituțional în domeniul gestionării deșeurilor municipale, prin crearea asociațiilor autorităților administrației publice locale la nivel regional/operatorilor regionali;

- promovarea și implementarea sistemelor de colectare selectivă în toate localitățile urbane și în cele rurale unde este fezabil, atât în sectorul casnic, cât și în cel de producție, precum și a facilităților de sortare, compostare și reciclare;

- îmbunătățirea sistemului de transportare a deșeurilor și dezvoltarea stațiilor de transfer (3-6 stații per regiune);

- colectarea separată, pregătirea pentru reutilizare sau, după caz, tratarea corespunzătoare a deșeurilor voluminoase;

- utilizarea în scopuri energetice a deșeurilor și aplicarea conceptului waste-to-energy;

Deșeurilor biodegradabile (deșeuri vegetale colectate din parcuri, grădini, deșeuri alimentare/bucătărie etc.) includ:

- reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale cu 15% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate, prin dezvoltarea sistemului de  colectare a deșeurilor biodegradabile  la sursă pentru rezidenți și alte entități;

- implementarea colectării selective a deșeurilor alimentare/bucătărie și dezvoltarea capacităților pentru tratarea separată a deșeurilor alimentare/ bucătărie;

- încurajarea valorificării prin procedee aerobe și anaerobe și construirea capacităților de compostare și fermentare a deșeurilor, cel puțin câte una per raion;

- încurajarea producerii biogazului și utilizarea acestuia în scopul generării energiei electrice și termice.

Altor fluxuri de deșeuri includ:

- pentru ambalaje și deșeuri de ambalaje, implementarea măsurilor de prevenire a generării deșeurilor de ambalaje și de creștere a gradului de reutilizare a ambalajelor cu 20 % față de anul 2020;

- pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice, creșterea ratei de colectare separată a DEEE de la 35% în 2025  până la 45 %  în anul 2027 prin intermediul  producătorilor individuali și al sistemelor colective, conform Hotărârii Guvernului nr.212/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind  deșeurile de echipamente electrice și electronice; sensibilizarea opiniei publice cu privire la aspectele ce țin de colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și beneficiile acestora.

- pentru deșeuri de baterii și acumulatori, asigurarea colectării și valorificării bateriilor și acumulatorilor uzate de la utilizatori/populație prin intermediului  producătorilor individuali și a sistemelor colective, conform Hotărârii Guvernului nr. 586/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori.

- pentru uleiuri uzate, organizarea campaniei anuale de sensibilizare a publicului pentru grupuri-țintă separate (proprietari și utilizatori de vehicule, întreprinderi de reparații și întreținere tehnică a vehiculelor), menite să informeze despre consecințele negative ale utilizării ilegale a uleiurilor uzate pentru mediu și sănătate publică și asupra posibilității de gestionare adecvată a uleiurilor uzate.

- pentru vehicule scoase din uz (VSU), asigurarea posibilității ca ultimul deținător al vehiculului să îl poată preda gratuit unei unități de colectare/valorificare, elaborarea mecanismului de eliberare a certificatelor de dezasamblare a VSU.

- pentru deșeuri periculoase, asigurarea colectării deșeurilor periculoase separat de cele non-periculoase; crearea condițiilor pentru colectarea separată, tratarea (inclusiv pregătirea pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor periculoase, etc.

- pentru anvelope uzate, asigurarea unei rețele de colectare a anvelopelor uzate prin intermediul centrelor de deservire tehnică a automobilelor, centrelor comerciale, parcărilor etc.

- pentru deșeuri din construcție și demolări, implementarea acțiunilor de prevenire  a generării deșeurilor din construcții și demolări, stabilirea cerințelor minime de sortare a deșeurilor pentru șantierele mari de construcții și obiective pentru reciclarea deșeurilor din construcții și demolări, etc.

- pentru nămol (nămol fecal și nămol industrial), tratarea și gestionarea nămolului rezultat de la procesele de epurare/preepurare a apelor uzate în conformitate cu prevederile pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele  de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 950/2013 și încurajarea producerii biogazului și utilizarea acestuia în scopul generării energiei electrice și termice.

## 3.1. Proiecții privind gestionarea deșeurilor

În continuare, datele din tabelul nr.19 prezintă o prognoză privind generarea deșeurilor municipale în or.Tvardița pentru perioada 2026-2030. Pentru prognoza cantității de deșeuri municipale generate, conform PNGD se estimează că rata generare deșeuri municipale va crește cu 1% pe an kg/locuitor/zi.

Tabelul 22

Evoluția principalilor indicatori pentru prognoza deșeurilor municipale în perioada 2026-2030

|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul populației | 5.006 | 4.946 | 4.886 | 4.825 | 4.765 |
| Rata de generare pe cap de locuitor, kg/locuitor/zi | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 |
| Prognoza generării DMS (kg) per an | 1.662.876 | 1.660.867 | 1.658.417 | 1.655.526 | 1.652.194 |
| Prognoza generării DMS (tone) per an | 1.663 | 1.661 | 1.658 | 1.656 | 1.652 |

Prognoza analizată prezintă o creștere a cantității de deșeuri generată în localitate, asta deși se atestă o descreștere a numărului populației. Principalele cauze sunt:

- Locuitorii din or.Tvardița cumpără mai multe produse ambalate și de unică folosință.

- Activitatea economică din localitate se extinde.

## 3.2. Obiective şi ţinte privind gestionarea deşeurilor.

Obiectivele PLGD or.Tvardița stabilite în corespundere cu PNGD sunt axate pe îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu, având în vedere respectarea și aplicarea prevederilor legislației de mediu și sunt prezentate în tabelul nr.23

Tabelul 23

Obiective stabilite pentru PLGD din or.Tvardița

| Obiectiv general 1 | Îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor de gestionare a deșeurilor |
| --- | --- |
| Obiective specifice | Acest obiectiv urmărește dezvoltarea și optimizarea infrastructurii necesare pentru gestionarea eficientă a deșeurilor în or.Tvardița. Prin elaborarea și actualizarea actelor normative esențiale - (OS 1.1) Elaborarea și actualizarea documentelor de reglementare locală, pentru instituirea unui cadru coerent care sprijină funcționarea eficientă a serviciilor de salubrizare. - (OS 1.2) Asigura implementării eficiente a PLGD, prin consolidarea capacităților instituționale și organizatorice prin formarea personalului și îmbunătățirea structurilor administrative. - (OS 1.3) Identificarea și valorificarea resurselor financiare necesare, prin alocarea eficientă a fondurilor și atragerea de finanțări externe pentru proiectele de modernizare a infrastructurii de gestionare a deșeurilor |
| Obiectiv General 2 | Prevenirea și reducerea cantității de deșeuri municipale generate și eliminate prin depozitare |
|  | Acest obiectiv se concentrează pe diminuarea cantității de deșeuri produse și a celor eliminate prin depozitare, promovând practici sustenabile. - (OS 2.1) Prevenirea și reducerea cantității de deșeuri eliminate prin depozitare cu cel puțin 30% până în anul 2029, prin măsuri de reducere la sursă, reutilizare și reciclare, inclusiv reducerea cu minimum 15% a cantității de deșeuri biodegradabile depozitate până în 2030. - (OS 2.2) Sporirea gradului de informare și sensibilizare a publicului, prin campanii educaționale și de conștientizare, care să încurajeze comportamente responsabile privind deșeurile. - (OS 2.3) Promovarea achizițiilor publice verzi și a serviciilor locale de reparație, reutilizare și reciclare, pentru stimularea economiei circulare la nivel local. |
| Obiectiv General 3 | Dezvoltarea serviciului de gestionare a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri |
| Obiective specifice | Acest obiectiv vizează extinderea și îmbunătățirea serviciilor de gestionare a deșeurilor, în conformitate cu principiile colectării separate și cu cerințele regionale. - (OS 3.1) Implementarea colectării separate pe 3 fracții de deșeuri: plastic/metal, sticlă și deșeuri organice facilitând astfel reciclarea deșeurilor și reducerea cantității eliminate prin depozitare. - (OS 3.2) Îmbunătățirea gestionării deșeurilor reciclabile prin amenajarea unui spațiu de depozitare temporară adecvat, dotat cu echipamente necesare (ex. presă de balotat, etc) și instruirea personalului responsabil, asigurând astfel un proces eficient și sigur de gestionare a deșeurilor reciclabile. |
| Obiectiv General 4 | Contribuția locală la prevenirea și reducerea poluării și implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) la nivel regional (RMD 1) |
| Obiective specifice | Acest obiectiv are ca scop participarea activă a or.Tvardița la eforturile regionale de reducere a poluării și implementare a SMID, în concordanță cu Programul Național de Gestionare a Deșeurilor și Planul regional RMD 1. (OS 4.1) Ecologizarea localității prin gestionarea conformă a depozitului de deșeuri și a gunoiștilor neautorizate, inclusiv identificarea și eliminarea gunoiștilor neautorizate, restaurarea zonelor afectate și prevenirea poluării. (OS 4.2) Organizarea controlului contravențiilor în domeniul gestionării deșeurilor asiguînd respectarea legislației și a normelor locale, prin monitorizarea și sancționarea abaterilor, contribuind astfel la menținerea unui mediu curat și sănătos. OS 4.3. Alinierea serviciului local de gestionare a deșeurilor la sistemul regional integrat (RMD 1). |

Pentru a implementa acțiunile PLGD în or.Tvardița este important de identificat corect responsabilii/partenerii implicați în realizarea activităților propuse. În acest sens, tabelul nr.19 prezintă o listă de responsabili/parteneri propuși pentru implementarea cu succes a PLGD.

Tabelul 24

Responsabili/parteneri în implementarea Planului PLGD or.Tvardița

| Nr. | Grup țintă | Informare /conștientizare | Colectare separată | Colectare mixtă | Transportare | Sortare | Reutilizare | Reciclare | Eliminare prin depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APL or.Tvardița | + | + |  |  |  |  |  | + |
| 2 | Operatori de salubritate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sectorul privat |  | + |  |  | + | + | + |  |
| 4 | REP | + | + |  |  |  |  | + |  |
| 5 | Populația |  | + |  |  | + | + |  |  |
| 6 | Societatea civilă | + |  |  |  |  | + |  |  |
| 7 | Liceu/gradinita, casa de cultura... |  |  |  |  |  |  |  |  |

În continuare, reieșind din rezultatele evaluării nivelului actual de conștientizare a populației, prezentate în pct.2.6 din prezentul PLGD, în tabelul 25 sunt prognozate noi rezultate pentru nivelul de conștientizare, reieșind din activitățile planificate pentru perioada 2025-2029. Pe parcursul implementării acestui program, APL/GL vor efectua evaluări repetate a nivelului de conștientizare pentru a determina eficacitatea activităților realizate.

Tabelul 25

Nivel de conștientizare planificat a fi atins prin implementarea Planului PLGD or.Tvardița

| Nr. | Domeniu | Nivel curent de cunoaștere actual (1-foarte scăzut,2- scăzut, 3-mediu, 4-înalt, 5 excelent) | Nivel de conștientizare planificat (1-foarte scăzut, 2- scăzut, 3-mediu,4-înalt, 5-excelent) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Impactul managementului defectuos al deșeurilor asupra mediului | 3 | 4 |  |
| 2 | Impactul social rezultat din management defectuos al deșeurilor | 3 | 4 |  |
| 3 | Impactul economic rezultat din management defectuos al deșeurilor | 2 | 4 |  |
| 4 | Impactul transportării deșeurilor la gropile de gunoi | 3 | 4 |  |
| 5 | Nivel de cunoaștere Ierarhia Deșeurilor | 1 | 4 |  |
| 6 | Beneficiile reducerii și reutilizării deșeurilor | 2 | 4 |  |
| 7 | Beneficiile sortării deșeurilor | 3 | 5 |  |
| 8 | Beneficiile recuperării deșeurilor | 2 | 4 |  |

# Capitolul 4. OPȚIUNI ȘI BUGET NECESARE PENTRU GESTIONARE DEȘEURI

Planul de acțiuni elaborat și prezentat în Capitolul 3 prezintă o serie de măsuri minim necesare și real de a fi implementate ținând cont de faptul că în or.Tvardița este furnizat serviciul de colectare deșeuri de către serviciu din cadrul primăriei Tvardița.

Un alt aspect important Planul de acțiuni trebuie să determine crearea unui sistem integrat și durabil de gestionare deșeuri în or.Tvardița prin colectarea separată a deșeurilor, inclusiv accesibil din punct de vedere economic, acceptabil din punct de vedere social și eficient din punct de vedere ecologic.

Pentru a identifica cea mai acceptabilă din punct de vedere economic, social și de mediu opțiune, în capitolul 4 sunt analizate opțiunile potrivite pentru organizarea gestionării deșeurilor în or.Tvardița și costuri estimative pentru implementarea acestora.

## 4.1. Analiza opțiuni de gestionare deșeuri

Ținând cont de principiile care stau la baza activităților de gestionare deșeuri (subsecțiunea 1.2) și etapele unui SMID, au fost analizate următoarele opțiuni pentru gestionarea deșeurilor:

| Etapele SIGD | Opțiuni analizate pentru or.Tvardița |
| --- | --- |
| Prevenirea deșeurilor | - Reducerea consumului de ambalaje/produse din plastic de unică folosință, promovarea alternativelor reutilizabile. - Susținerea inițiativelor de creare a Centrelor de repararea / recondiționarea bunurilor în scopul refolosirii acestora (de tip second hand shops), promovarea antreprenorialului local. - Organizarea campaniilor de sensibilizare ”Renunță la Plasticul de unică folosință” axate pe identificarea produselor sau articolelor de unică folosință sau greu reciclabile cu promovarea alternativelor acestora. - Organizarea în școli a Atelierelor cu genericul ”Zero Deșeuri”, etc. |
| Colectarea deșeurilor | Opțiunea 1.Puncte de colectare / Recipient din plastic de 1.1 m3 și container de metal de 2-4 m3 Avantaje; Dezavantaje. - Potrivit pentru sistemul “puncte de colectare”; - Costuri de operare mai mici; - Timp de descărcare/servire mai scurt; - Potrivit pentru sistemele de încărcare automată; - Sustenabil pentru promovarea colectării separate a deșeurilor reciclabile; - Aplicabil pentru Republica Moldova.; - Nu este potrivit pentru sistemul “din poartă în poartă”; - Punctul de colectare trebuie echipat cu o platformă din beton pentru a permite manevrarea recipientelor în timpul deservirii; - Tendința de a fi umplute cu deșeuri verzi, voluminoase și de construcții și demolări, etc.. Opțiunea 2. Centre de colectare sub formă de spațiu special amenajat cu 1-2 containere de mari dimensiuni, poster informativ, gard, acoperiș) unde se acceptă deșeuri reciclabile (ex. hârtie/carton, plastic, sticlă, DEEE-uri). Astfel de centru ar putea favoriza și crearea cel puțin a unui loc de muncă și a unui centre de reparație a deșeurilor acumulate dar care mai pot fi reutilizate. |
| Sortarea deșeurilor reciclabile | Pentru Centrul/spațiul de colectare separată și depozitare a deșeurilor reciclabile (plastic, hîrtie/carton) este analizată opțiunea de a achiziționa și o presa de balotat deșeuri Aceste prese de balotat pot reduce volumul deșeurilor cu până la 95%, ceea ce permite economisirea spațiului valoros care altfel ar fi fost ocupat de deșeuri. Gestionarea acestor prese nu este complicată deoarece sunt echipate cu sisteme de ghidare care minimizează revenirea elastică a materialului și asigură o evacuare ușoară a balotului. Ca rezultat vor putea fi ușor utilizate la nivel local. Important, deșeurile balotate pot fi vândute companiilor specializate în reciclare, obținându-se astfel un venit important. De exemplu, există companii care plătesc pentru balotarea cartoanelor sau a recipientelor din polietilentereftalat (PET) compactate sub formă de baloți. Util în procesul de sortare este dotarea spațiului cu saci mari (big bags) pentru depozitarea temporară a reciclabilelor până la balotare. Marimea potrivită ar fi de 110 cmx110 cm (2,42 m3) |
| Tratarea deșeurilor prin compostare | Compostarea în gospodărie reprezintă o opțiune practică și nu costisitoare pentru a reduce cantitatea deșeurilor organice depozitate la gunoiștea din sat. Prin aplicarea acestei metode de tratare, gospodăriile pot transforma individual deșeurile organice în îngrășământ de calitate pentru solul din grădină/sere. Cel mai important, dacă gospodăriile din sat vor practica compostarea, peste 30 % din total deșeuri generate nu vor necesita transportare la gunoiști, nu vor prezenta risc de poluare în special cu gaz metan și nici risc de contaminare sol și apă din comunitate. Pentru această opțiune se vor precauta mai multe modele de lăzi de compost care pot fi achiziționate de APL, produse de gospodării, sau achiziționate din contul proiectelor implementate. Pentru a extinde activitatea de compostare la nivel local, inclusiv prin implicarea agenților economici cu activitate agricolă se va precauta posibilitatea de a implementa în localitate proiect de compostare în brazdă a deșeurilor animaliere/vegetale. Pentru a implementa un astfel de proiect în localitate ar fi binevenit un parteneriat APL/ONG/Agenți economici respectiv identificarea terenului necesar pentru compostare și achiziția unui tocător de crengi, a utilajului de întors brazde cu tambur rulare/derulare, încărcător frontal și mașină de împrăștiat compost și gunoi de grajd. |
| Eliminarea deșeurilor la depozitul de deșeuri. | Ținând cont de problema gunoiștii din localitate a fost analizată și opțiunea de a achiziționa și instala sistem de supraveghere video gunoiște pentru a monitoriza depozitarea ilegala a deșeurilor în localitate și aplicarea sancțiunilor. |

## 4.2. Selectarea opțiunilor potrivite gestionare deșeuri

Luând în considerație situația actuală de gestionare a deșeurilor municipale solide în or.Tvardița, inclusiv perspectiva dezvoltării regionale în sector, prin prezentul PLGD s-au identificat și propus spre analiză 2 Opțiuni în ceea ce privește organizarea gestionării deșeurilor.

Opțiunea 1  presupunere organizarea condițiilor minime pentru colectare separată a deșeurilor din plastic și promovarea compostării la nivel de gospodării. Prin implementarea acestei opțiuni, orașul Tvardița asigură conformarea parțială la cerințele PNGD, până la integrarea deplină în sistemul regional de gestionare a deșeurilor (RMD 1).

Opțiunea 2 este aliniată la obiectivele PNGD 2023–2030 și la procesul de regionalizare a serviciilor de salubrizare la nivelul Regiunii de Management al Deșeurilor nr. 1. Modelul propus prevede organizarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor municipale bazat pe principiile economiei circulare și ierarhiei deșeurilor (colectarea deșeurilor pe mai multe fracții (hîrtie/carton, plastic/metal și sticlă) și  opțional se vor colecta separat deșeurile textile, DEEE-urile și DBA.)). Prin aplicarea acestei opțiuni, orașul Tvardița contribuie activ la implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) și la atingerea țintelor de reducere a deșeurilor biodegradabile și a celor eliminate prin depozitare, stabilite la nivel național.

Pentru ambele opțiuni este recomandată alocarea unui spațiu pentru depozitarea temporară a deșeurilor reciclabile cu posibilitatea de balotare a acestor deșeuri și comercializarea către producătorii de produse supuse REP prin intermediul SC din care aceștia fac parte sau către operatori autorizați de Agenția de Mediu pentru colectare și tratare deșeuri. În tabelul nr.26 și tabelul nr.27 se prezintă componentele de bază ale acestor două opțiuni.

Tabelul 26

Opțiunea 1 pentru gestionarea deșeurilor în or.Tvardița

| Element al sistemului | Mod de organizare | Echipament, procese | Acțiuni necesare |
| --- | --- | --- | --- |
| Colectarea deșeurilor reciclabile | Amenajare spațiu pentru depozitare temporară doar a deșeurilor din plastic (fără sortare/balotare) Colectare 1 dată la 2 săptămâni a deșeurilor din plastic acumulate în tomberoane galbene de 1.1 m3 și în plase de metal. | - Contract cu operator autorizat pentru achiziție deșeuri din plastic. | - Amenajare 10 platforme pentru colectarea separată a deșeurilor din plastic, instalate pe teritoriul APL (ex.Gimnaziu, Grădiniță, magazine și Casei de cultură. - Stabilirea unui contract/ memorandum cu reciclator/operator autorizat REP care colectează deșeurile din plastic acumulate în depozitul/spațiul alocat pentru colectare temporară. În contract trebuie specificate condițiile de colectare a reciclabililor, obligațiile APL Tvardița, obligațiile serviciului salubrizare, echipamentul folosit pentru colectare, timpul și ruta de colectare. - Adunări cu populația pe sectoare pentru promovarea colectării selective a deșeurilor. Producerea și distribuirea fișei de informare privind condițiile de colectare a deșeurilor către toate gospodăriile din APL Tvardița. - Adunări/discuții cu agenții economici din localitate care dețin magazine (total 10 la număr din care 3 comercializează electronice și electrocasnice și 7 produse alimentare) pentru a explica și solicita implicarea acestora în colectarea separată a reciclabilelor și transportarea la spațiul pentru depozitare temporară. |
| Sortarea deșeurilor reciclabile | Sortarea detaliată a reciclabililor și recuperarea materialelor reciclabile se realizează de operator autorizat reciclare/sistem colectiv REP cu care APL are contract. |  | Stabilirea unui mod de monitorizare și raportare de către operator/SC autorizat REP a a cantităților de reciclabile colectate și reciclate. Informația dată este necesară pentru măsurarea gradului de colectare separată și reciclare a deșeurilor reciclabile și stabilirea acțiunilor necesare pentru îmbunătățirea sistemului de colectare a acestora. |
| Compostarea | Promovarea compostării în gospodării prin furnizarea de informații/ghiduri/ateliere practice. Dotarea la prima etapă a cel puțin 20 gospodării din localitate cu lăzi de compost. | - Folosirea a 20 de instalații de compostare în gospodării. Gospodăriile cu instalații de compostare vor servi ca exemplu pentru ca alți gospodari interesați să poată prelua și realiza compostarea, în mod similar, pe cont propriu. | - Editarea/publicarea unui îndrumar practic pentru modul de organizare a compostării descentralizate în gospodării. - Adunări cu populația pe sectoare pentru promovarea modului de compostare în gospodării. - Producerea și distribuirea unei fișe informaționale pentru gospodării care să promoveze organizarea compostării în gospodării. |
| Depozitarea/ eliminarea deșeurilor nereciclabile | Depozitarea la gunoiștea existentă. | - Folosirea gunoiștii actuale din localitate. - Acoperirea regulată cu pământ a deșeurilor depozitate. - Îngrădirea gunoiștii. - Instalarea unui sistem de supraveghere video la gunoiște. | - Îmbunătățirea drumului de acces către depozitul de deșeuri. - Stabilirea unui grafic pentru acoperirea regulată cu pământ a deșeurilor depozitate la depozit. - Achiziție sistem de supraveghere video gunoiște pentru a monitorizarea depozitarea ilegala a deșeurilor în localitate și aplicarea sancțiunilor. |

Tabelul 27

Opțiunea 2 pentru gestionarea deșeurilor în or.Tvardița

| Element al sistemului | Mod de organizare | Echipament, procese | Acțiuni necesare |
| --- | --- | --- | --- |
| Colectarea deșeurilor reciclabile | Amenajare spațiu pentru depozitare temporară a deșeurilor reciclabile (plastic, DEEE-uri, hîrtie și carton) Colectare 1 dată la 2 săptămâni a deșeurilor din plastic acumulate în tomberoane galbene de 1.1 m3 și în plase de metal. | - Contract cu operator autorizat /SC autorizat REP pentru colectare deșeuri reciclabile (plastic, DEEE-uri, hîrtie și carton). | - Amenajare 10 platforme pentru colectarea separată a deșeurilor din plastic, instalate pe teritoriul APL (ex.Gimnaziu, Grădiniță, magazine și Casei de cultură, blocuri locative, etc.). - Stabilirea unui contract/ memorandum cu reciclator/operator autorizat REP care colectează reciclabilele din depozitul/spațiul alocat pentru colectare temporară (plastic, DEEE-uri, hîrtie și carton). În contract trebuie specificate condițiile de colectare a reciclabililor, obligațiile APL Tvardița, obligațiile operatorului, echipamentul folosit pentru colectare, timpul și ruta de colectare. - Adunări cu populația pe sectoare pentru promovarea colectării selective a deșeurilor. Producerea și distribuirea fișei de informare privind condițiile de colectare a deșeurilor către toate gospodăriile din APL Tvardița. - Adunări/discuții cu agenții economici din localitate care dețin magazine (total 10 la număr din care 3 comercializează electronice și electrocasnice și 7 produse alimentare) pentru a explica și solicita implicarea acestora în colectarea separată a reciclabilelor și transportarea la spațiul pentru depozitare temporară. |
| Sortarea deșeurilor reciclabile | Sortarea și balotarea deșeurilor din plastic și hârtie/carton se va efectua parțial în spațiul amenajat pentru depozitare temporară. | - Loc pentru sortare manuală și balotarea deșeurilor din plastic și hârtie/carton. - Sortarea și balotarea materialelor reciclabile pe următoarele categorii: carton, hârtie, PET transparent, PET colorat, Polietilenă, alte folii. | - Stabilirea unui mod de monitorizare la nivel local a cantităților de reciclabile colectate și comercializate operatorilor/SC autorizate REP. Informația dată este necesară pentru măsurarea gradului de colectare separată a reciclabilelor la nivel local și stabilirea acțiunilor necesare pentru îmbunătățirea sistemului de colectare a acestora. - Procurare presă de balotat carton, hârtie, plastic. - Procurare stivuitor manual pentru manipularea balot reciclabile. - Amenajare loc de sortare și balotare în incinta spațiului de depozitare temporară. - Programe de instruire cu privire la sortarea și balotarea materialelor reciclabile. - Stabilirea unui mod de monitorizare și raportare a cantităților de reciclabile colectate și materiale reciclabile balotate și realizate/vândute reciclatorilor. Informația dată este necesară pentru măsurarea gradului de recuperare a reciclabilelor și stabilirea acțiunilor necesare pentru îmbunătățirea sistemului de colectare a acestora. |
| Compostarea | Promovarea compostării în gospodării prin furnizarea de informații/ghiduri/ateliere practice. | - Folosirea de instalații de compostare în gospodării. Gospodăriile cu instalații de compostare vor servi ca exemplu pentru ca alți gospodari interesați să poată prelua și realiza compostarea, în mod similar, pe cont propriu. | - Editarea/publicarea unui îndrumar practic pentru modul de organizare a compostării descentralizate în gospodării. - Adunări cu populația pe sectoare pentru promovarea modului de compostare în gospodării. - Producerea și distribuirea unei fișe informaționale pentru gospodării care să promoveze organizarea compostării în gospodării. |
| Depozitarea/ deșeurilor reciclabile | Depozitarea deșeurilor reciclabile în spațiu amenajat |  | - Achiziție sistem de supraveghere video gunoiște pentru a monitorizarea depozitarea ilegala a deșeurilor în localitate și aplicarea sancțiunilor. |
| Pregătirea sistemului de salubrizare a or. Tvardița pentru transferul deșeurilor la Stația de transfer RMD 1 (decizie aprobată de CL) | Transferul deșeurilor reziduale și parțial a deșeurilor reciclabile către Stația de transfer din RMD 1 de la Taraclia | - Construcția stației de trannsfer (conform proiectului RMD 1) finanțat de BERD/BEI | - Se va realiza conform SF pentru RMD 1 APL Tvardița va asigura suportul administrativ, logistic și de coordonare pe durata construcției și operaționalizării stației(după necesitate) |
| Depozitarea/ eliminarea deșeurilor reziduale | Etapa I. Depozitarea la gunoiștea existentă (temporar) | Utilizarea gunoiștii actuale din localitate până la darea în exloatare a depozitului regional din RMD 1. Acoperirea regulată cu material inert (sol) a deșeurilor depozitate. - Îngrădirea gunoiștii. - Instalarea unui sistem de supraveghere video la gunoiște. | Îmbunătățirea drumului de acces către depozitul de deșeuri. Stabilirea unui grafic pentru acoperirea regulată cu pământ a deșeurilor depozitate la depozit. - Achiziție sistem de supraveghere video gunoiște pentru a monitorizarea depozitarea ilegala a deșeurilor în localitate și aplicarea sancțiunilor. |
|  | Etapa II. Transferul integral al deșeurilor al Stația de transfer al deșeurilor din Taraclia din RMD 1 | - Din momentul operaționalizării Stației de transfer inițierea lucrărilor de închidere și reabilitare a gunoiștii existente. | - Inițierea lucrărilor de închidere și reabilitare a gunoiștii existente odată cu darea în exploatare a ST regională. - Organizarea transportului deșeurilor |

În baza opțiunilor analizate și descrise în tabelul 26  și tabelul 27 , în continuare se prezintă tabelar avantajele și dezavantajele opțiunilor analizate.

Tabelul 28

Evaluarea avantajelor/dezavantajelor pentru opțiunile analizate

| Opțiune | Avantaje | Dezavantaje |
| --- | --- | --- |
| Opțiunea 1 “Model simplificat de gestionare deșeuri în or.Tvardița” | - Este mai simplu de implementat, deoarece acțiunile implementate vizează doar organizarea colectării separate și comercializării deșeurilor din plastic și promovarea compostării deșeurilor organice. Opțiunea 1 nu necesită achiziție de echipamente specializate și nici crearea unui serviciu de gestionare deșeuri. - Opțiunea 1 nu implică dezvoltarea unor competențe tehnice specifice pentru personalul antrenat în gestionarea deșeurilor din plastic. - Opțiunea 1 din punct de vedere economic nu este foarte costisitoare. | - Din lipsa organizării procesului de sortare/balotare, APL riscă să comercializeze deșeurile din plastic la un preț mai redus și respectiv nu deține nici un control asupra procesului de colectare a reciclabililor. - Există riscul ca operatorul autorizat/SC autorizat REP să întrerupă colectarea deșeurilor din plastic acumulate în spațiul de depozitare temporară, respectiv APL va trebui să precaute soluții urgente să identifice alți operatori. - Colectarea deșeurilor din plastic se realizează doar la spațiul de depozitare temporară și din total 10 puncte de colectare amplasate pe sectoare și pe teritoriul instituțiilor publice, fără acoperirea populației din sectorul privat (cu case individuale). |
| Opțiunea 2 „Model complex de gestionare deșeuri în or.Tvardița” deșeurilor în contextul regionalizării (RMD 1) ” | - Aliniată la obiectivele PNGD și procesul de regionalizare a serviciilor de salubrizare. - Prevede colectare separată pe mai multe fracții de deșeuri reciclabile gestionare corect (plastic, hîrtie/carton, DEEE-uri), respectiv posibilitatea de a crește veniturile din comercializarea acestor deșeuri și reducerea cantității deșeuri eliminate prin depozitare. - Mai mult controlul asupra procesului de colectare a deșeurilor reciclabile, sortare, balotare. - Posibilitatea comercializării materialelor reciclabile direct către reciclatori la preț competitiv. - Asigură integrarea orașului în Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) din RMD 1 prin conectarea la stația de transfer - Permite închiderea controlată și reabilitarea gunoiștii locale. Contribuie la reducerea poluării, îmbunătățirea calității mediului și creșterea gradului de reciclare. | - Necesită efort mai mare în realizarea activităților planificate, deoarece este necesar de organizat sortarea, balotarea, cântărirea deșeurilor pregătite pentru comercializare. - Este nevoie de personal suplimentar (cca 2 angajați) implicați la colectarea și sortarea/balotarea și evidența reciclabililor. - Este nevoie de instruiri suplimentare pentru angajații implicați în colectare și sortare/balotare |

În concluzie, dacă e să facem o analiză a avantajelor și dezavantajelor opțiunilor de îmbunătățire a gestionării deșeurilor în or.Tvardița, Opțiunea 2 are cele mai însemnate avantaje, respectiv se propune implementarea Opțiunii 2. Totodată, APL poate să implementeze la prima etapă și Opțiunea 1 și pe parcurs să vină cu îmbunătățiri și extinderea activităților implementate prin diversificarea deșeurilor reciclabile colectate separat.

## 4.3. Estimarea costurilor aferente implementării opțiunii selectate pentru managementul deșeurilor

În continuare, tabelul 29  și tabelul 30  prezintă un calcul estimativ a costurilor necesare pentru implementarea activităților descrise în Opțiunea 1 și Opțiunea 2.

Tabelul 29

Opțiunea 1 - Calcul costuri aferente achiziții necesare de realizat în vederea implementării PLGD or.Tvardița, perioada 2026-2030

| Nr. | Echipament | Unități | Cost/ unitate, MDL | Buget, mii MDL | Surse de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autospecială | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |  |
| 2 | Tomberon 120l (pentru gospodărie) | 700 | 600 | 420.000 |  |
| 3 | Platformă pentru colectare deșeuri (+ tomberoane 1,1 m3) | 5 | 70.000 | 350.000 |  |
| 4 | Cântar vehicule | 1 | 300.000 | 300.000 |  |
| 5 | Cîntar reciclabile (pentru baloți) | 1 | 30.000 | 30.000 |  |
| 6 | Sistem de supraveghere video | 1 | 42.500 | 42.500 |  |
| 7 | Conectarea gunoiștii la o sursă de apă | 1 | 100.000 | 100.000 |  |
|  | Total: |  |  | 2.242.500 |  |
|  | Contribuție APL |  |  |  |  |
|  | Contribuție Finanțatori Externi |  |  |  |  |

Tabelul 30

Opțiunea 2 - Calcul costuri aferente achiziții necesare de realizat în vederea implementării PLGD or.Tvardița, perioada 2026-2030

| Nr. | Echipament | Unități | Cost/ unitate, MDL | Buget, mii MDL | Surse de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autospecială | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |  |
| 2 | Tomberon 120l (per gospodărie) | 700 | 600 | 420.000 |  |
| 3 | Platformă pentru colectare deșeuri (+ tomberoane 1,1 m3) | 5 | 70.000 | 350.000 |  |
| 4 | Cântar vehicule | 1 | 300.000 | 300.000 |  |
| 5 | Cîntar reciclabile (pentru baloți) | 1 | 30.000 | 30.000 |  |
| 6 | Sistem de supraveghere video | 1 | 42.500 | 42.500 |  |
| 7 | Conectarea gunoiștii la o sursă de apă | 1 | 100.000 | 100.000 |  |
| 8 | Tomberoane colectare sticla 2m3 | 10 | 9.000 | 90.000 |  |
| 9 | Tomberon 120l (pentru reciclabile) | 1000 | 600 | 600.000 |  |
| 10 | Container roll on – 8m3 (sticlă + materiale construcții) | 2 | 20.000 | 40.000 |  |
| 11 | Presă de balotat reciclabile (hârtie, carton, plastic) | 1 | 150.000 | 150.000 |  |
| 12 | Stivuitor manual, manipulare balot reciclabile | 1 | 25.000 | 25.000 |  |
| 13 | Amenajare spațiu sortare și depozitare reciclabile | 1 | 100.000 | 100.000 |  |
| 14 | Amenajare platformă compostare | 1 | 100.000 | 100.000 |  |
| 15 | Aerator | 1 | 200.000 | 200.000 |  |
| 16 | Tocător | 1 | 18.200 | 18.200 |  |
| 17 | Pubelă stradală (coș de gunoi stradal) | 80 | 1.025 | 82.000 |  |
| 18 | Amenajare spațiu sortare reciclabile (m2) | 300 | 500 | 150.000 |  |
| 19 | Îngrădire spațiu de sortare și depozitare deșeuri (gard, poartă) | 1 | 50.000 | 50.000 |  |
| 20 | Panouri informative | 4 | 20.000 | 80.000 |  |
|  | Total: |  |  | 3.927.700 |  |
|  | Contribuție APL |  |  |  |  |
|  | Contribuție Finanțatori Externi |  |  |  |  |
|  | Costuri aferente implementării PLGD, pentru RMD nr. 1 |  |  |  |  |
| Nr. | Echipament/lucrări | Unități | Cost/ unitate, EUR | Buget, mii EUR | Surse de finanțare |
| 1 | Construcția stației de transfer din Tvardița |  | 490,000 | 490,000 | BERD/BEI |
| 2 | Lucrări pentru închiderea gunoiștilor din r-nul Taraclia |  | 480.400 | 480.400 | BERD/BEI |
|  | Camion cu remorcă cu cârlig | 2 | 148.000 | 296.000 | BERD/BEI |
|  | Containere roll-on (deschise), 40 m³ | 12 | 6.400 | 77.000 | BERD/BEI |
|  | Compactator cu roți | 1 | 29.600 | 29.600 | BERD/BEI |
|  | Mașină de preluare | 1 | 16.000 | 16.000 | BERD/BEI |
|  | Total |  |  | 1.388.600 | BERD/BEI |
|  | Contribuție Finanțatori Externi |  |  | 1.388.600 | BERD/BEI |

Conform datelor analizate în tabelul nr.29  și tabelul nr.30 , bugetul total pentru Opțiunea 1 este de 2.242.500 lei, iar pentru Opțiunea 2 – 3.927.700 lei. Evident aceste costuri la prima etapă sunt estimative, inclusiv pot fi reduse sau majorate pe parcurs în dependență de necesitățile de amenajare/reparație a spațiului pentru depozitare temporară, prețul la echipamente. Totodată urmează de analizat și sursele de finanțare, care din costuri vor fi acoperite de APL și care din contul finanțatorilor externi. După cum s-a menționat în primul capitol din PLGD, or.Tvardița nu are experiență în aplicare la proiecte pentru finanțarea activităților/infrastructurii în domeniul de management deșeuri.

Acest program va oferi și o ghidare pentru APL în vederea elaborării unor propuneri de proiect argumentate și adaptate necesităților locale.

În concluzie, dacă facem o analiză a avantajelor și dezavantajelor opțiunilor de îmbunătățire a gestionării deșeurilor în or. Tvardița, inclusiv costurile aferente acestui proces, s-a decis că Opțiunea 2 are cele mai însemnate avantaje și respectiv se propune implementarea acesteia. Planul de acțiuni detaliat pentru Opțiunea 2 se prezintă în Anexa nr.1

Odată cu implementarea proiectului regional de management deșeuri, nemijlocit darea în exploatare a depozitului regional pentru RMD 1, acest PLGD va fi revizuit și actualizat, ținând cont de construcția unei stații de transfer în Taraclia care se integrează în sistemul regional, inclusiv dotarea cu tomberoane și platforme suplimentare pentru colectarea deșeurilor.

# Anexa nr. 1. Planul de acțiuni pentru perioada 2026 – 2030

În continuare, se prezintă Planul de acțiuni parte a prezentului PLGD propus spre implementare în or. Tvardița pentru perioada 2026-2030, reieșind din situația actuală în localitate, nivelul de conformitate legislativă, provocările existente, nivelul de informare a populației, etc.

| Obiectiv general, obiectiv specific, acțiuni | Ținte | Responsabil executare | Parteneri | Termen | Costuri |  | Indicatori de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Total | Din buget APL |  |
| OG 1. Dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a deșeurilor, în vederea asigurării unui mediu sănătos și sigur pentru cetățeni din or.Tvardița |  |  |  |  |  |  |  |
| OS 1.1. Elaborarea și îmbunătățirea actelor necesare pentru dezvoltarea serviciului de gestionare deșeurilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Elaborarea și aprobarea PLGD or.Tvardița în vederea implementării SMID | Finalizarea și aprobarea PLGD până la sfârșitul trimestrului I, anul 2026 | APL |  | 2026 | 5000 | Bugetul local | PLGD elaborat și aprobat. Regulament salubrizare revizuit și publicat. |
| 1.1.2. Revizuirea Regulamentului de salubrizare conform PLGD. | Actualizarea Regulamentului de salubrizare aliniat cu obiectivele și măsurile prevăzute în PLGD, până la sfârșitul anului 2026. | APL |  |  | 5000 | Bugetul local | Regulament salubrizare actualizat și aprobat |
| OS 1.2.Consolidarea capacităților instituționale și organizatorice privind implementarea PLGD |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.Organizare/participare la instruiri pentru personalul implicat în gestionarea deșeurilor la nivel local (ex. gestionare deșeuri, scriere proiecte, campanii de comunicare, etc). | Instruirea a cel puțin 80% din personalul implicat în gestionarea deșeurilor până la sfârșitul anului 2025. Organizarea și participarea la minimum 2 sesiuni de instruire anual pentru personalul responsabil de gestionarea deșeurilor, acoperind teme precum gestionarea deșeurilor, scrierea de proiecte și campanii de comunicare. |  |  | 2026-2030 | 30 000 | Bugetul local | Numărul de angajați instruiți în domeniu. Număr parteneriate create. Baza de date elaborată pentru evidența deșeurilor colectate și eliminate |
| 1.2.2. Implementarea unui sistem de calcul și evidență a datelor despre deșeurile generate, colectate și eliminate din localitate | Implementarea unui sistem de monitorizare a deșeurilor până la sfârșitul anului 2026 (baza de date Excel) | APL/ÎM | E-Circular | 2026 | 10 000 | Bugetul local | Sistem de colectare, evidență și raportare date privind deșeurile organizat și gestionat de APL |
| OS 1.3.Identificarea resurselor necesare pentru implementarea PLGD or.Tvardița |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 Recalcularea tarif lunar conform Metodologie de calcul tarife | Utilizarea Metodologiei de calcul tarife pentru a recalcula costurile aferente gestionării deșeurilor. Aprobarea prin Decizia CL a unui nou cuantum pentru taxa de salubrizare | APL/ÎM |  | 2026-2030 | - | Bugetul local | Tarif actualizat Creșterea veniturilor din tarif de gestionare deșeuri (% față de anul precedent). |
| 1.3.2 Identificare organizații finanțatoare și aplicare proiecte în domeniul gestionării deșeurilor și implementării PLGD. | Identificarea a minimum 5 organizații finanțatoare relevante pentru proiecte de gestionare a deșeurilor și implementarea PLGD până în 2030. Depunerea a cel puțin 3 cereri de finanțare/an pentru proiecte legate de gestionarea deșeurilor și implementarea PLGD. Implementarea a cel puțin 2 proiecte finanțate până în 2030. | APL/ÎM |  | 2026-2030 | 40 000 | Bugetul local | Numărul de proiecte elaborate și aplicate. Numărul de proiecte implementate în localitate. |
| OG 2. Prevenirea și reducerea cantității de deșeuri municipale generate și eliminate prin depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Prevenirea/Reducerea cantității de deșeuri eliminate prin depozitare cu 30 % până în anul 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.Promovarea la nivel local a practicilor de compostare. | Organizarea a minimum 2 sesiuni de instruire/an privind compostarea pentru gospodării și instituții locale. Implementarea a cel puțin 1 proiect pilot de compostare comunitară. | APL | ONG-uri Instituții de învățământ | 2026-2030 | 15 000 | Bugetul local | Numărul de gospodării care adoptă practici de compostare % reducere cantitate deșeuri eliminate prin depozitare |
| 2.1.2 .Reducerea consumului de produse din plastic de unică folosință, promovarea alternativelor reutilizabile. | Elaborarea și aprobarea unui Plan de acțiuni pentru reducerea consumului de plastic de unică folosință în instituțiile publice locale până în 2026. Reducerea utilizării plasticului de unică folosință în toate instituțiile publice locale cu minimum 50% până în 2029. | APL | ONG-uri Instituții de invatamant Instituții publice | 2026-2030 | 5 000 | Bugetul local | Planul de acțiuni elaborat și aprobat (da/nu). Creșterea utilizării alternativelor reutilizabile (număr de produse achiziționate sau folosite). |
| 2.1.3.Organizarea colectării separate a deşeurilor biodegradabile provenite din parcuri şi grădini pentru a fi compostate pe platforme individuale de compostare. | Scăderea cantității de deșeuri biodegradabile trimise către depozite de gunoi | APL | Serviciul de salubrizare | 2026-2030 | 80 000 | Bugetul local | Cantitatea totală de deșeuri biodegradabile colectate separat (tone/an) |
| 2.1.4.Organizarea campanii locale anuale pentru a colecta DEEE si DBA de la gospodării | Organizarea a minimum 2 campanii/an pentru colectarea DEEE (Deșeuri de Echipamente Electrice și Electronice) și DBA (Deșeuri de Baterii și Acumulatori) de la gospodării. | APL | ONG-uri Instituții de învățământ Instituții publice Sisteme REP | 2026-2030 | 10 000 | Bugetul local | Numărul de campanii de colectare organizate (bucăți/an). Numărul de gospodării participante la campanii. Cantitatea de DEEE și DBA colectată (kg sau tone). Numărul de puncte de colectare organizate în cadrul campaniilor. |
| 2.1.5 Lansarea unui proiect pilot pentru colectarea deșeurilor textile | Amenajarea a cel puțin 2 puncte de colectare pentru deșeurile textile în zone strategice din oraș. | APL | ONG-uri Instituții de învățământ Instituții publice Sisteme REP/operatori autorizați | 2026-2030 | 40 000 | Bugetul local | Cantitatea totală de deșeuri textile colectate (tone/lună). Număr de parteneriate stabilite cu ooeratori, producători, ONG-uri locale, instituții de învățământ |
| OS 2.2. Sporirea gradului de informare și sensibilizare a publicului privind prevenirea și gestionarea deșeurilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Organizare adunări publice/seminare informative pentru tineri și adulți privind regulile de colectare separată a deșeurilor și măsuri de reducere a poluării cu deșeuri | Organizarea a minimum 2 seminare/an despre colectarea separată a deșeurilor pentru tineri și adulți cu tema ”Te ECO-PROVOC” Creșterea gradului de informare a participanților cu minimum 30%, evaluată prin chestionare post-eveniment. Organizarea a minimum 2 campanii de sensibilizare/an „Arată Că-Ți Pasă! Colectează selectiv!” privind reducerea consumului de produse din plastic de unică folosință. | APL | ONG-uri Instituții de invatamant Instituții publice | 2026-2030 | 8 000 | Bugetul local | Numărul de seminare și adunări publice organizate (bucăți/an). Numărul total de participanți la seminare (persoane). Gradul de informare îmbunătățit al participanților, măsurat prin chestionare aplicate înainte și după seminar (% creștere). |
| 2.2.2. Utilizarea rețelelor de socializare și alte platforme de comunicare pentru a promova activități din PLGD implementate și alte informații utile. | Publicarea a minimum 12 postări/an pe rețelele de socializare și alte platforme de comunicare privind activitățile implementate în cadrul PLGD. |  |  |  | 5000 | Bugetul local | Gradul de informare îmbunătățit al comunității, măsurat prin feedback din comentarii. |
| OG 3. Dezvoltarea serviciului de gestionare a deșeurilor municipale și alte fluxuri de deșeuri |  |  |  |  |  |  |  |
| OS 3.1. Asigurarea localității cu servicii de colectare a deșeurilor reciclabile |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Implementarea sistemului de colectare selectivă pe 3 fracții – deșeuri din sticlă, plastic/metal/hîrte cu carton și deșeuri organice. | Asigurarea colectării selective pentru cel puțin 70% dintre gospodăriile și agenții economici din comună | APL | ONG local | 2026-2030 | 80 000 | Bugetul local | Procentul gospodăriilor și agenților economici care practică colectarea selectivă (% din total). Cantitatea de deșeuri colectate selectiv (tone/an sau tone/lună). Reducerea cantității de deșeuri menajere eliminate prin depozitare (% față de anul 2025). |
| 3.1.2. Dotarea localității cu tomberoane necesare pentru colectarea separată | Achiziția a ____ tomberoane pentru colectare deșeuri din sticlă Achiziția _____ tomberoane de culoare galbenă pentru colectarea separată a deșeurilor din plastic | APL | FNM GIZ Alți potențiali finanțatori |  | 200 000 | Bugetul local | Numărul de containere, pubele, etc. utilizate la colectarea deșeurilor Numărul de locuitori/gospodării care practică colectarea selectivă |
| 3.1.3. Dotarea localității cu platforme suplimentare pentru colectarea deșeurilor | Construcția cel puțin a 10 platforme de tip închis în oraș. | APL | FNM Alți potențiali finanțatori |  | 150 000 | Bugetul local | Numărul de platforma construire |
| 3.1.4. Capacitarea serviciu salubrizare din cadrul Primăriei. | Achiziția 1 autospecială pentru colectarea și transportarea deșeurilor Achiziția unui cântar pentru deșeurile colectate și aduse la depozitul de deșeuri | APL | FNM Alți potențiali finanțatori |  | 150 000 | Bugetul local | Numărul de echipamente achiziționate |
| OS 3.2. Îmbunătățirea gestionării deșeurilor reciclabile prin amenajarea unui spațiu de depozitare, dotarea cu echipamente adecvate și instruirea personalului. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.Organizarea procesului de gestionare a deșeurilor reciclabile colectate separat în localitate | Selectarea spațiului pentru depozitare temporară a deșeurilor reciclabile. Amenajarea spațiului pentru depozitarea temporară Achiziția unei prese pentru balotare deșeuri colectate separat și a unei zdrobitoare de sticlă pentru mărunțirea sticlei colectate. Instruirea personalului implicat în colectarea, sortarea și balotarea/zdrobirea deșeurilor. pentru balotare deșeuri din plastic) | APL | FNM Alți potențiali finanțatori |  | 150 000 | Bugetul local | Suprafața amenajată pentru depozitarea temporară a deșeurilor reciclabile (mp). Cantitatea de deșeuri reciclabile colectate și procesate (tone/lună). Creșterea numărului de agenți economici/persoane care utilizează spațiul (număr de contracte de colaborare semnate). Numărul de echipamente achiziționate și instalate (ex.: presă pentru balotare, zdrobitor de sticlă). Numărul de persoane instruite în colectarea, sortarea și procesarea deșeurilor. |
| 3.2.2.Reducerea costurilor operaționale pentru gestionarea deșeurilor prin implicarea sistemelor colective REP. | Semnarea unui contract cu cel puțin un sistem colectiv REP pentru ambalaje și DEEE în termen de 6 luni. | APL | ONG-uri Instituții de învățământ Instituții publice | 2026-2030 | - | Bugetul local | Valoarea contribuțiilor financiare primite de la sistemele REP (dacă există). |
| OG 4. Contribuția locală în prevenirea reducerea poluării și implementarea SMID la nivel regional (RMD 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| OS 4.1.Ecologizarea localității prin lichidarea gunoiștilor stihiinice |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Organizare campanii de salubrizare pentru lichidarea gunoiștilor stihiinice. | Organizarea a 2 campanii de salubrizare pe an. Implicare voluntari în activități de salubrizare. Instalarea panouri de avertizare și informare în zonele vulnerabile pentru prevenirea reapariției gunoiștilor neautorizate. | APL/ÎM | ONG-uri Instituții de învățământ Instituții publice | 2026-2030 | 5000 | Bugetul local | Număr campanii organizate anual Număr persoane implicate Cantitatea estimativă deșeuri colectate Număr gunoiști stihiinice lichidate |
| 4.1.2. Îngrădirea gunoiștii și instalarea camerelor de supraveghere video | Montarea și punerea în funcțiune a unui sistem de monitorizare video 24/7 pentru detectarea și descurajarea depozitării ilegale de deșeuri | APL/ÎM | ONG-uri Instituții de învățământ Instituții publice |  | 80000 | Bugetul local | Numărul total de camere de supraveghere instalate. Numărul de sesizări și intervenții ale autorităților pe baza imaginilor video. |
| OS 4.2. Organizarea controlului contravențiilor în domeniu gestionare deșeuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Aplicarea de sancțiuni pentru nerespectarea regulilor de gestionare a deșeurilor (implicare agent constatator) | Desfășurarea a cel puțin 2 campanii de informare anual pentru prevenirea încălcărilor și conștientizarea sancțiunilor aplicabile. | APL/ÎM | FNM Alți potențiali finanțatori | 2026-2030 | 5000 | Bugetul local | Numărul de sancțiuni aplicate. Număr contravenții de mediu în localitate. Evoluția numărului de încălcări constatate înainte și după aplicarea sancțiunilor. |
| OS 4.3. Alinierea serviciului local de gestionare a deșeurilor la sistemul regional integrat (RMD 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De estimat costuri pentru această acțiune | Bugetul local |
| 4.3.1. Cooperarea cu autoritățile regionale și operatorul desemnat pentru integrarea serviciului local în sistemul regional RMD 1 | Serviciul local de salubrizare este inclus în sistemul regional integrat de gestionare a deșeurilor | APL/ÎM | ONIPM/MM/APL-uri partenere | 2026-2029 |  |  | Numărul de ședințe/consultări la care participă APL; acorduri de cooperare semnate |
| 4.3.2. Planificarea lucrărilor de recultivare a depozitului local conform procedurilor stabilite de Studiului de fezabilitate pentru RMD 1 | Depozitul local este închis și reabilitat iar terenul restaurat conform planificării regionale | APL/ÎM | ONIPM/MM/ OR | 2027-2029 |  |  | Gradul de avansare a lucrărilor (%); suprafața reabilitată (ha) |
| 4.3.3. Organizarea procesului local de pregătire pentru transferul deșeurilor la nivel regional după darea în exploatare a stației de transfer a deșeurilor de la Taraclia (RMD 1) | Semnarea contractului cu Operatorul Regional după operaționalizarea Stației de transfer de la Taraclia (RMD 1) | APL/ÎM | ONIPM/MM/OR | 2027-2028 |  |  | Gradul de implementare a lucrărilor (%); |

# Anexa nr. 2. Dispoziția prin care a fost creat Grupul de lucru pentru elaborarea PLGD

# Anexa nr. 3. Proces-Verbal Sedința grupului de lucru

Anexa nr. 4. Chestionar evaluare percepție și grad de mulțumire a populației cu privire la gestionarea deșeurilor în or.Tvardița

Calitatea tomberoanelor  (curate/deteriorate)

Disponibilitatea tomberoanelor în localitate (distanță până la case de locuit)

Colectarea separată a deșeurilor (dacă e accesibilă, cât de convenabilă este?)

Graficul de colectare deșeuri sortare (dacă e organizat, cât de bine este respectat acest grafic?)

Taxa/tarif pentru colectarea deșeurilor (dacă corespunde cu calitatea serviciilor de salubrizare?)

Străzi curate

Colectarea deșeurilor voluminoase (dacă este organizat?)

Graficul de colectare deșeuri mixte (dacă e organizat, cât de bine este respectat acest grafic?)

Codificarea deșeurilor conform HG nr.99/2018 privind Lista Deșeurilor.

https://energie.gov.md/sites/default/files/usaid_mesa_pmcg_deliverable_11_waste_characterization_study_final_report_ro.pdf (compoziția deșeuri pentru comune, date din tabelul 7, pag. 16)

Va fi apreciată calitatea drumurilor de acces la depozit deșeuri ținând cont de (1- calitate foarte proastă, 2- proastă, 3 – acceptabilă, 4 – bună și 5- excelent)

PNGD

Producători de ambalaje, echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, uleiuri responsabili pentru gestionarea acestor deșeuri prin mecanismul de Responsabilitate Extinsă a Producătorului

Nivelul de conștientizare planificat se va regăsi inclusiv ca obiectiv în Planul de acțiuni pentru implementarea PLGD (subcapitol 3.3)